**ПРОЄКТ**

**ЗАТВЕРДЖЕНО рішенням**

**Кам’янської сільської ради**

**від \_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_**

**План реалізації у 2020-2023 роках стратегії розвитку Кам’янської ОТГ на період до 2027 року**

**Зміст**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Часові рамки і засоби реалізації……………………………………………………… | 3 |
|  | Стратегічна програма 1. **Розвиток економічного потенціалу**……………………. | 3 |
|  | Очікувані результати та показники…………………………………………………... | 4 |
|  | Орієнтовний фінансовий план………………………………………………………... | 4 |
|  | Стратегічна програма 2. **Вирівнювання територіальних диспропорцій розвитку населених пунктів**……………………………………………………… | 6 |
|  | Очікувані результати та показники…………………………………………………... | 7 |
|  | Орієнтовний фінансовий план……………………………………………………….. | 7 |
|  | Стратегічна програма 3. **Ефективне управління громадою**……………………… | 8 |
|  | Очікувані результати та показники…………………………………………………... | 9 |
|  | Орієнтовний фінансовий план………………………………………………………... | 9 |
|  | Припущення та ризики………………………………………………………………... | 10 |
|  | Рекомендації………………………………………………………………………….. | 10 |
| **7** | **СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ, МОНІТОРИНГУ ТА ОНОВЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ**………………………………………………………………………….. | 12 |
|  | Управління процесом реалізації стратегії…………………………………………… | 12 |
|  | Процедура моніторингу стратегії…………………………………………………… | 13 |
| **8** | **КАТАЛОГ ТЕХНІЧНИХ ЗАВДАНЬ НА ПРОЄКТИ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ**…………………………………………………………………………… | 14 |

В основу Плану реалізації Стратегії розвитку Кам’янської ОТГ на 2021-2023 рр. лягли проєктні ідеї, відібрані під час засідань робочої групи та доопрацьовані членами робочої групи на основі пропозицій, що надійшли від представників підприємств, установ та організацій та активних жителів Кам’янської ОТГ.

Часові рамки і засоби реалізації

План реалізації стратегії складається з трьох Стратегічних програм у відповідності зі стратегічними цілями Стратегії, які реалізуються упродовж 2020–2027 років. Впровадження проєктів обидвох програм можливе через:

* внесення заходів до щорічної програми соціально-економічного розвитку, можливо – галузевих регіональних програм;
* фінансування за рахунок субвенції на розвиток інфраструктури ОТГ;
* залучення коштів Державного фонду регіонального розвитку, в т.ч. на проєкти міжмуніципальної співпраці;
* залучення фінансування від проєктів та програм міжнародної технічної допомоги суб‘єктами місцевого розвитку різних організаційно-правових форм;
* залучення співфінансування від жителів громади (де це передбачено умовами проєкту).

Стратегічна програма 1. Підвищення конкурентоспроможності громади.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Завдання** | **Назва проєкту** | **Територія впливу** |
| **Напрям 1.1. Створити сприятливі передумови длярозвитку бізнесу та залучення інвестицій** | | | |
|  | 1.1.1. | Створити механізми підтримки малого бізнесу та фермерства | Кам’янська ОТГ |
|  | 1.1.2. | Розробити схему планування території ОТГ та генеральні плани сіл | Кам’янська ОТГ |
|  | 1.1.3. | Підвищити інвестиційну привабливість громади | Кам’янська ОТГ |
|  | 1.1.4. | Підвищити якість надання адміністративних послуг на території об’єднаної територіальної громади | Кам’янська ОТГ |
| **Напрям 1.2. Підтримати розвиток туристичної сфери** | | | |
|  | 1.2.1. | Популяризація діяльності туристичних об’єктів, брендинг громади та інформаційна підтримка туристичного потенціалу | Кам’янська ОТГ |
|  | 1.2.2. | Розвиток та покращення туристичної інфраструктури | Кам’янська ОТГ |
| **Напрям 1.3. Підтримка конкурентноздатності місцевого сільського господарства та переробки сільгосппродукції** | | | |
|  | 1.3.1. | Організувати навчально-консультативну підтримку індивідуальних с/г виробників. | Кам’янська ОТГ |
|  | 1.3.2. | Підтримати розвиток с/г кооперації | Кам’янська ОТГ |
|  | 1.3.3. | Підтримати збут та переробку продукції малих с/г виробників | Кам’янська ОТГ |
| **Напрям 1.4.** Розвинути партнерські зв’язки, покращити міжнародну співпрацю | | | |
|  | 1.4.1. | Підвищити ефективність міжнародної співпраці | Кам’янська ОТГ |
|  | 1.4.2. | Активізувати співробітництво з суміжними громадами | Кам’янська ОТГ |

Очікувані результати та показники

Показники ефективності реалізації проєктів, що відносяться до напряму **1.1. Створити сприятливі умови для розвитку бізнесу та залучення інвестицій**

* ...
* …
* …

Показники ефективності реалізації проєктів, що відносяться до напряму**1.2. Підтримати розвиток туристичної сфери:**

* ...
* …
* …

Показники ефективності реалізації проєктів, що відносяться до напряму **1.3. Підтримка конкурентноздатності місцевого сільського господарства та переробки сільгосппродукції**

* ...
* …
* …

Показники ефективності реалізації проєктів, що відносяться до напряму **1.4. Розвинути партнерські зв’язки, покращити міжнародну співпрацю**

* ...
* …
* …

**ОРІЄНТОВНИЙ ФІНАНСОВИЙ ПЛАН**

**НА КОЖНИЙ НАПРЯМ СТРАТЕГІЧНОЇ ПРОГРАМИ 1:**

**Орієнтовний фінансовий план Програми 1.1 «Створити сприятливі умови для розвитку бізнесу та залучення інвестицій»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Назва проєкту** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Вартість, тис. грн.** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ВСЬОГО:** | |  |  |  |  |  |

**Орієнтовний фінансовий план Програми 1.2 «Підтримати розвиток туристичної сфери»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Назва проєкту** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Вартість, тис. грн.** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ВСЬОГО:** | |  |  |  |  |  |

**Орієнтовний фінансовий план Програми 1.3 «Підтримка конкурентноздатності місцевого сільського господарства та переробки сільгосппродукції»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Назва проєкту** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Вартість, тис. грн.** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ВСЬОГО:** | |  |  |  |  |  |

**Орієнтовний фінансовий план Програми 1.4 « Розвинути партнерські зв’язки, покращити міжнародну співпрацю»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Назва проєкту** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Вартість, тис. грн.** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ВСЬОГО:** | |  |  |  |  |  |

Стратегічна програма 2. Підвищення конкурентноспроможності громади.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Завдання** | **Назва проєкту** | **Територія впливу** |
| **Напрям 1.1. Розвиток інфраструктури** | | | |
|  | 2.1.1. | Покращити інфраструктуру водозабезпечення та водовідведення | Кам’янська ОТГ |
|  | 2.1.2. | Будівництво, модернізація та ремонт дорожньої інфраструктури (в тому числі тротуарів, велодоріжок та вуличного освітлення | Кам’янська ОТГ |
|  | 2.1.3. | Покращення благоустрою територій населених пунктів | Кам’янська ОТГ |
|  | 2.1.4. | Реалізація заходів з берегоукріплень та захисту територій від підтоплень | Кам’янська ОТГ |
| **Напрям 2.2. Підвищення рівня екологічної безпеки та впровадженняенергоефективних технологій** | | | |
|  | 2.2.1. | Впровадити енергозберігаючі технології та альтернативні джерела енергії | Кам’янська ОТГ |
|  | 2.2.2. | Популяризувати енергоефективність та енергозбереження | Кам’янська ОТГ |
|  | 2.2.3 | Організація роздільного збору ТПВ | Кам’янська ОТГ |

Очікувані результати та показники

Показники ефективності реалізації проєктів, що відносяться до напряму 2.1. **Розвиток інфраструктури:**

* ...
* …
* …

Показники ефективності реалізації проєктів, що відносяться до напряму 2.2. **Підвищення рівня екологічної безпеки та впровадженняенергоефективних технологій:**

* ...
* …
* …

**ОРІЄНТОВНИЙ ФІНАНСОВИЙ ПЛАН**

**НА КОЖНИЙ НАПРЯМ СТРАТЕГІЧНОЇ ПРОГРАМИ 2:**

**Орієнтовний фінансовий план Програми 2.1 «Розвиток інфраструктури»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Назва проєкту** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Вартість, тис. грн.** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ВСЬОГО:** | |  |  |  |  |  |

**Орієнтовний фінансовий план Програми 2.2 «Підвищення рівня екологічної безпеки тавпровадження енергоефективних технологій»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Назва проєкту** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Вартість, тис. грн.** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ВСЬОГО:** | |  |  |  |  |  |

Стратегічна програма 3. Розвиток людського потенціалу.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Завдання** | **Назва проєкту** | **Територія впливу** |
| **Напрям 3.1. Підвищити якість життя** | | | |
|  | 3.1.1. | Підвищити якість послуг мережі освітніх закладів | Кам’янська ОТГ |
|  | 3.1.2. | Підвищити якість послуг закладів охорони здоров‘я | Кам’янська ОТГ |
|  | 3.1.3. | Розширити можливості для забезпечення культурних потреб, проведення дозвілля молоді та здорового способу життя | Кам’янська ОТГ |
|  | 3.1.4. | Підвищити якість надання комунальних послуг | Кам’янська ОТГ |
| **Напрям 3.2. Підвищити рівень безпеки** | | | |
|  | 3.2.1. | Встановити камери спостереження | Кам’янська ОТГ |
| **Напрям 3.3. Формування і розвиток громадської активності та збільшення соціального капіталу** | | | |
|  | 3.3.1 | Підвищити активність жителів громади | Кам’янська ОТГ |

Очікувані результати та показники

Показники ефективності реалізації проєктів, що відносяться до напряму 3.1. **Підвищити якість життя:**

* ...
* …
* …

Показники ефективності реалізації проєктів, що відносяться до напряму 3.2. **Підвищити рівень безпеки:**

* ...
* …
* …

Показники ефективності реалізації проєктів, що відносяться до напряму 3.3.**:**

* ...
* …
* …

**ОРІЄНТОВНИЙ ФІНАНСОВИЙ ПЛАН**

**НА КОЖНИЙ НАПРЯМ СТРАТЕГІЧНОЇ ПРОГРАМИ 3:**

**Орієнтовний фінансовий план Програми 3.1 «Підвищити якість життя»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Назва проєкту** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Вартість, тис. грн.** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ВСЬОГО:** | |  |  |  |  |  |

**Орієнтовний фінансовий план Програми 3.2 «Підвищити рівень безпеки»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Назва проєкту** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Вартість, тис. грн.** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ВСЬОГО:** | |  |  |  |  |  |

**Орієнтовний фінансовий план Програми 3.3 «Формування і розвиток громадської активності та збільшення соціального капіталу»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Назва проєкту** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Вартість, тис. грн.** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ВСЬОГО:** | |  |  |  |  |  |

Припущення та ризики

Загальні припущення, що мають значення для реалізації стратегії, полягають в успішності задекларованих Урядом України реформ, а також ефективності реагування на зовнішні виклики, пов‘язані з військовим конфліктом. Наступними важливими припущеннями успішності реалізації цієї Програми є доступність коштів державної субвенції на розвиток інфраструктури ОТГ, доступність та прозорість фінансових ресурсів Державного фонду регіонального розвитку, а також доступність іншого передбаченого конкретними проєктами фінансування для їх впровадження.

Реалізація у Кам’янській ОТГ міжнародних проєктів з підтримки практики сталого місцевого розвитку та участь у проєктах транскордонного співробітництва сприятиме досягненню позитивних результатів.

Наявність коштів та знань з питань проєктного менеджменту, відповідних технічних знань, є важливими загальними припущеннями для успішної реалізації стратегії. Можливості реалізації програми є ускладненими, оскільки Кам’янська ОТГ раніше не працювала у режимі довгострокового планування та виконання запланованого. Варто провести значну інформаційну роботу серед місцевих політичних та бізнесових еліт для належної підтримки стратегічних ініціатив та впровадження проєктів.

До реалізації стратегії повинні бути залучені громадські організації, програми міжнародної технічної допомоги, державні установи, приватні інвестори зі своїми знаннями, людськими, інформаційними, матеріальними та фінансовими ресурсами.

Деякі проєкти з плану реалізації Стратегії можуть бути більш ефективними при застосуванні конкурсних механізмів – доступ до суспільних благ повинен бути забезпечений за прозорими правилами, передусім для тих сіл, які демонструватимуть більш активну участь жителів (наприклад, вносять своє співфінансування, безоплатну працю на користь громади, забезпечення утримання об’єктів інфраструктури тощо).

Підвищення спроможності місцевого населення та установ і їх готовність взяти участь та надати підтримку у реалізації програми є наступним важливим припущенням, що допомагає максимально використати сільськогосподарський, туристичний і підприємницький потенціал всіх територій громади. Участь фермерів, сільськогосподарських підприємств та інших суб’єктів розвитку села є особливо важливою для успіху ініціатив зі створення сільськогосподарських кооперативів.

Основні ризики, пов’язані зі здійсненням програми включають:

* Зниження інвестиційного рейтингу країни і регіону;
* Зменшення обсягів, або скасування субвенції на розвиток інфраструктури об‘єднаних територіальних громад;
* Нехтування сільськими територіями на користь центру громади – низький рівень інвестицій, старіння населення, міграція;
* Нездатність встановити і використовувати зв’язки між селами та центром громади;
* Нераціональне використання природних ресурсів, передусім – у аграрному секторі;
* Неможливість встановлення необхідних партнерських відносин та отримання критичної маси зацікавлених сторін в населених пунктах, готових підтримати реалізацію конкретних проєктів та стратегії в цілому;
* Відсутність місцевих знань та управлінської спроможності для реалізації проєктів і відсутність успіхів у мобілізації необхідних ресурсів (коштів);
* Невчасне вирішення соціальних, освітніх, інфраструктурних, екологічних та інших проблем сільського населення.

Рекомендації

* Успіх реалізації та сталості результатів кожного проєкту базується на розумному врахуванні інтересів громади і приватних інтересів. Тому, де це можливо, необхідне поєднання фінансування з бюджету громади і приватних коштів на додаток до підтримки здержбюджету та програм МТД.
* Участь проєктів міжнародної технічної допомоги (зокрема, ЄС, США), має важливе значення для надання фінансових ресурсів та технічної допомоги, забезпечення управлінського потенціалу і технічних навичок для реалізації стратегії.
* Досвід інших регіонів і країн може прискорити реалізацію проєктів і сприяти отриманню максимальної віддачі.
* Відповідно до передбачених стратегією цілей, окремі завдання та ідеї проєктів можуть бути додані, або змінені в наступні роки під час процедур моніторингу та актуалізації стратегії.

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ, МОНІТОРИНГУ ТА ОНОВЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ

Реалізація завдань стратегії передбачає виконання одночасно багатьох завдань різними структурами виконкому сільської ради за участі багатьох партнерів, що ставить перед керівництвом громади питання раціонального управління цим доволі складним процесом.

Система управління стратегією має два рівні: *політичний* та *технічний*.

**Політичний** рівень забезпечує особисто сільський голова, виконком та сільська рада. На цьому рівні заслуховуються та затверджуються звіти Комітету з управління впровадженням стратегії, пропозиції щодо внесення змін (оновлення) стратегії. Рада громади приймає рішення щодо внесення змін до Стратегіїна підставі пропозицій сільського голови.

**Технічний** рівень управління і моніторингу виконує Комітет з управління впровадженням стратегії, який:

* забезпечує виконання завдань стратегії згідно затвердженого плану;
* здійснює моніторинг соціально-економічного стану громади за визначеними показниками;
* аналізує співвідношення основних соціально-економічних показників громади та зовнішнього середовища (області, країни, світу тощо);
* вивчає основні політичні, економічні, фінансові, соціальні, наукові, технологічні і т.д. тенденції, визначає їх впливи на громаду;
* формує пропозиції стратегічних сценаріїв в нових політичних, соціально-економічних умовах зовнішнього середовища;
* аналізує соціально-економічні тенденції найближчих конкурентів у порівнянні з показниками громади, аналізує загрози, які надходять від конкурентів;
* формує пропозиції змін до цілей і завдань, які необхідно вносити до стратегії як відповідь на виявлені нові загрози і можливості.

Управління процесом реалізації стратегії

Управління процесом реалізації стратегії розвитку Кам’янської ОТГ проводиться за принципами єдності управління, персональної відповідальності, прозорості та поточної координації дій. Адміністрування процесу реалізації плану реалізації Стратегії розвитку здійснюється виконавчим комітетом та відповідними структурними підрозділами сільської ради.

З метою координації дій розпорядженням сільського голови створюється постійно діючий Комітет з управління впровадженням стратегічного плану (далі – КУВ). До складу КУВ входять відповідальні за виконання завдань стратегічного плану. Очолює КУВ сільський голова. Повний склад КУВ та персональна відповідальність за реалізацію завдань стратегічного плану визначається розпорядженням сільського голови. КУВ збирається не рідше 1 (одного) разу на квартал та виконує наступні функції:

* організовує взаємодію підрозділів виконавчих органів сільської ради, органів державної влади, підприємств та установ громади в процесі реалізації стратегічного плану, програм та проєктів.
* здійснює підготовку щорічних звітів про стан реалізації Стратегії, надає їх сільському голові та презентує їх на останньому в році черговому пленарному засіданні сільської ради. Повний текст звіту підлягає обов’язковому розміщенню в мережі Інтернет.
* здійснює підготовку квартальних звітів про стан реалізації Стратегії, надає їх сільському у голові та презентує на засіданні виконавчого комітету.

Пропозиції щодо зміни основного тексту стратегічного плану формуються фінансово-економічним відділом, обговорюються на чергових та позачергових нарадах КУВ і виносяться на розгляд сесії Кам’янської сільської ради 1 (один) раз на рік (по необхідності, двічі на рік).

Процедура моніторингу стратегії

Головний сенс моніторингу полягає у виконанні двох взаємопов’язаних функцій – *спостереження (відстеження)* та *попередження*. Відстеження проводиться з метою виявлення відповідності наявного стану речей бажаному результату, а спостереження – з метою попередження небажаних наслідків.

Моніторинг стратегічного плану розвитку Кам’янської ОТГ включає три рівні:

1. **Моніторинг зовнішнього середовища розвитку громади.** Базується на аналізі основних показників, що характеризують ситуацію в державі в цілому та Закарпатській області, які є стратегічно важливими для громади. Підсумки підводяться один раз на рік та доводяться як частина зведеного аналітичного моніторингового звіту.
2. **Моніторинг процесу реалізації стратегії відповідно до наступних показників:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Показники** | **Од.виміру** |
| Чисельність населення громади | осіб |
| Кількість учнів 1 класу | осіб |
| Приріст / скорочення населення | % до 2018р. |
| Кількість суб’єктів підприємницької діяльності | од на 1000 нас. |
| Кількість туристів в рік | осіб |
| Обсяг залучених інвестицій | тис. грн. |
| Власні доходи місцевого бюджету на одного жителя | грн. |
| Рівень дотаційності бюджету  (питома вага базової реверсної дотації) | % |
| Капітальні видатки на 1-го жителя | грн |
| Питома вага видатків на утримання апарату управління у власних ресурсах | % |
| Індекс податкоспроможності | % |
| Обсяг капітально відремонтовано доріг | м2 |
| Енерговитрати, на м2 бюджетних установ | грн |
| Кількість реалізованих проєктів згідно завдань стратегії | од |
| Кількість подій (фестивалів, конференцій, святкувань і т. п.) на рік | од |
| Результат ЗНО в цілому у навчальних закладах громади | од |
| Середня вартість навчання 1 учня | тис грн./рік |
| Кількість захворювань на хвороби системи кровообігу на 1000 населення | випадків |
| Обсяги фактичних доходів місцевого бюджету на душу населення; | млн.грн |
| Обсяги фактичних видатків місцевого бюджету на душу населення | млн.грн. |
| Середня місячна заробітна плата | тис.грн. |
| Кількість зареєстрованих безробітних | к-сть. |
| Загальний обсяг експорту | млн.грн. |

Звіт про виконання цієї частини моніторингу готується щорічно, як частина зведеного аналітичного моніторингового звіту.

КАТАЛОГ ТЕХНІЧНИХ ЗАВДАНЬ НА ПРОЄКТИ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ

Стратегічна ціль 1. Підвищення рівня конкурентоспроможності громади

Операційна ціль 1.1. Створити сприятливі умови для розвитку бізнесу та залучення інвестицій

Завдання 1.1.1. Запровадити механізми підтримки малого бізнесу та фермерства

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | 1.1.1. Запровадити механізми підтримки малого бізнесу та фермерства. | | | | |
| Назва проєкту: | **Створення Центру підтримки підприємництва.** | | | | |
| Цілі проєкту: | Створення Центру підтримки підприємництва.Запровадження консультативних послуг для бізнесу: бізнес-планування, нові можливості для бізнесу та фермерів, юридичні, бухгалтерські послуги. Покращення якості роботи підприємств громади. Збільшення інвестиційної привабливості регіону. Створення Фонду підтримки підприємництва. | | | | |
| Територія на яку проєкт матиме вплив: | Кам’янська ОТГ | | | | |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигоди | 9447 жителів ОТГ | | | | |
| Стислий опис проєкту: | Створення Центру підтримки підприємництва передбачає утворення окремої інституції на базі Кам’янської ОТГ, основною діяльністю якої було б надання різноманітних консультаційних послуг місцевому бізнесу: послуги бізнес-планування, нові можливості для бізнесу та фермерства, юридичні та бухгалтерські послуги та ін. А також надання послуг потенційним інвесторам, для покращення економіки регіону. | | | | |
| Очікувані результати: | * Покращення та оптимізація роботи місцевих підприємств; * Збільшення кількості нових підприємців на території громади; * Збільшення кількості зайнятих працівників; * Зростання обсягу податкових надходжень у бюджет громади; * Покращення бізнес- та інвестиційного клімату громади; * Збільшенні інвестицій у громаду; * Створення Фонду підтримки підприємництва. | | | | |
| Ключові заходи проєкту: | * Визначення основних функцій Центру підтримки підприємництва та схеми постійного фінансування, підготовка бізнес-плану, організаційної структури та установчих документів; * Реєстрація Центру підтримки підприємництва; * Надання приміщення в межах ОТГ під діяльність Центру; * Закупівля меблів, оргтехніки, забезпечення комунікаціями; * Підбір та навчання персоналу; * Підготовка та проведення інформаційної кампанії про діяльність такого Центру; * Створення Фонду підтримки підприємництва. | | | | |
| Період здійснення: | **ІІ півріччя 2020 – 2023 роки:** | | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Разом** |
| **-** | **50** | **50** | **50** | **150** |
| **Джерела фінансування:** | Державний, обласний та місцевий бюджет, кошти проєктів та програм МТД, кошти інвесторів | | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Кам’янська сільська рада, ТПП, приватні підприємці, фізичні та юридичні особи. | | | | |
| **Інше:** |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | 1.1.1. Запровадити механізми підтримки малого бізнесу та фермерства. | | | | |
| **Назва проєкту:** | **Пільгові кредити для фермерів.** | | | | |
| **Цілі проєкту:** | Запровадити пільгове кредитування, яке підтримуватиме діючі підприємства у громаді та стимулюватиме появу нових видів економічної діяльності Кам’янської ОТГ. | | | | |
| **Територія на яку проєкт матиме вплив:** | Кам’янська ОТГ | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигоди** | 9447 жителів ОТГ | | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | Процес розвитку ОТГ потребує скоординованості зусиль усіх учасників та підтримки започаткованих ініціатив. Для підтримки існуючих та започаткування нових видів бізнесу у Кам’янській ОТГ важливим є підтримка потенційних підприємців з боку громади та держави. Запровадження пільгових кредитів допоможе громадянам швидше прийняти рішення про започаткування власної справи, надасть впевненості у підтримці з боку громади, а також створить нові робочі місця. | | | | |
| **Очікувані результати:** | Основними результатами від впровадження пільгових кредитів для підприємців громади будуть:   * Засновниками/засновником прийняте рішення про застосування пільгових ставок оподаткування; * Визначено основні напрямки пільгових ставок оподаткування: на землю, нерухоме майно тощо; * Опрацьовано механізм, умови, а також термін отримання пільгових ставок оподаткування; * Визначено перелік підприємств, яким надаються пільгові ставки оподаткування; * Зростання кількості підприємств у громаді; * Зростання кількості робочих місць у громаді; * Збільшення кількості податкових надходжень у громаді. | | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | * Визначення основних напрямків пільгових ставок оподаткування: на землю, нерухоме майно тощо; * Опрацювання механізму, умов, а також термінів отримання пільгових ставок оподаткування; * Визначення переліку підприємств, яким будуть надаватись пільгові ставки оподаткування; * Фіксація збільшення кількості підприємств у громаді; * Фіксація зростання кількості робочих місць у громаді; * Фіксація збільшення кількості податкових надходжень у громаді. | | | | |
| **Період здійснення:** | **ІІ півріччя 2020 – 2023 роки:** | | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Разом** |
| **-** | **-** | **20** | **20** | **40** |
| **Джерела фінансування:** | Державний, обласний та місцевий бюджет, кошти проєктів та програм МТД, кошти інвесторів | | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Кам’янська сільська рада, ТПП, приватні підприємці, фізичні та юридичні особи. | | | | |
| **Інше:** |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | 1.1.1. Застосування пільгових ставок оподаткування (на землю, нерухоме майно та ін.) щодо ведення підприємницької діяльності на території громади за умови створення нових робочих місць. | | | | |
| **Назва проєкту:** | **Створення умов для переробки чи заморозки фруктів/овочів** | | | | |
| **Цілі проєкту:** | Створити умови для переробки чи заморозки овочів, котрі вирощені підприємствами Кам’янської ОТГ. Збільшити кількість інноваційних видів бізнесу у громаді. Збільшити економіку громади, через появу нових видів економічної діяльності. Активізувати сільськогосподарських працівників. Відкрити нові ринки збуту для підприємств громади. | | | | |
| **Територія на яку проєкт матиме вплив:** | Кам’янська ОТГ | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигоди** | 9447 жителів ОТГ | | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | Вдалим способом збільшення доданої вартості вирощених сільськогосподарських продуктів є їх переробка чи заморозка. Продаж заморожених товарів у несезонний період чи різноманітних продуктів, створених унаслідок їх переробки, є вдалим способом збільшення фінансових надходжень та розширення можливостей для підприємств сільського господарства. Окрім того, це дозволяє створювати нові види економічної діяльності, збільшити кількість малих підприємств громади, кількість працівників с/г підприємств та збільшити податкові надходження для громади. | | | | |
| **Очікувані результати:** | Створення умов для переробки чи заморозки овочів дасть нові можливості для громади, а саме:   * Збільшення кількості підприємств, що працюють в напрямку переробки чи заморозки овочів; * Збільшення кількості інноваційно-активних підприємств. * Збільшення інвестицій в економіку регіону; * Активізація інноваційної діяльності малих підприємств; * Покращення конкурентоспроможності суб’єктів МСП; * Збільшення кількості працівників с/г підприємств; * Збільшення податкових надходжень для громади. | | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | * Формування робочої групи з питань розвитку підприємствпереробки чи заморозки овочів в ОТГ. * Комунікація з діючими підприємствами-зацікавлениим особами у створенні таких підпримств та їх заохочення. * Визначення земельної ділянки для розташування таких підприємств; * Надання пільгового оподаткування для таких підприємств; * Підтримка створених підприємств переробки чи заморозки з боку громади. | | | | |
| **Період здійснення:** | **ІІ півріччя 2020 – 2023 роки:** | | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Разом** |
| **-** | **-** | **10** | **10** | **20** |
| **Джерела фінансування:** | Державний, обласний та місцевий бюджет, кошти проєктів та програм МТД, кошти інвесторів | | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Кам’янська сільська рада, Закарпатська обласна державна адміністрація, ТПП, приватні підприємці, фізичні та юридичні особи. | | | | |
| **Інше:** |  | | | | |

Завдання 1.1.2. Розробити схему планування території громади та генеральні плани сіл

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | 1.1.2. Розробити схему планування територіїгромади та генеральні плани сіл. | | | | |
| Назва проєкту: | **Розробка схем планування території громади та генеральних планів сіл, які входять у склад громади.** | | | | |
| Цілі проєкту: | * Прогнозування розвитку території громади; * Взаємоузгодження державних, громадських та приватних інтересів під час планування і забудови територій; * Визначення і раціональне взаємне розташування зон житлової та громадської забудови, виробничих, природоохоронних, історико-культурних та інших зон і об'єктів; * Встановлення режиму забудови територій, на яких передбачено провадження містобудівної діяльності. | | | | |
| Територія на яку проєкт матиме вплив: | Кам’янська ОТГ | | | | |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигоди | 9447 жителів ОТГ | | | | |
| Стислий опис проєкту: | У процесі об’єднання громади відбулося утворення ОТГ, яка зараз планує свій розвиток. Для забезпечення сталого розвитку новоутвореної територіальної громади необхідно розробити містобудівну документацію - генеральні плани сіл - як інструмент регулювання планування територій, вимоги якого будуть враховані при складанні програм розвитку громади.  З метою забезпечення раціонального просторового управління в громаді, обґрунтування майбутніх потреб та визначення переважних напрямків використання території з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів, а також впорядкування земельних відносин в ОТГ буде розроблено нові генеральні плани населених пунктів ОТГ, просторова, планувальна та землевпорядна документації | | | | |
| Очікувані результати: | Затверджені текстові та графічні матеріали з питань регулювання планування, забудови та іншого використання території Кам’янської сільської ради. У результаті реалізації проєкту буде забезпечено раціональне просторове управління в громаді, запобігання самовільному будівництву, зросте інвестиційна привабливість населених пунктів, буде визначено території, для нормального функціонування та розвитку населених пунктів з врахуванням сучасних соціальних та екологічних стандартів. | | | | |
| Ключові заходи проєкту: | * Визначення розробника містобудівної документації; * Складання та затвердження проєкту завдання на розроблення містобудівної документації; * Надання розробнику вихідних даних, а також вимог щодо розміщення об'єктів державного й регіонального значення, або доручення щодо їх збирання; * Узгодження проєкту містобудівної документації з органами місцевого самоврядування, що представляють інтереси суміжних територіальних громад, в частині врегулювання питань щодо територій спільних інтересів; * Громадські слухання щодо врахування громадських інтересів в містобудівній документації на місцевому рівні; * Розгляд проєкту містобудівної документації архітектурно-містобудівною радою; * Проведення експертизи містобудівної документації; * Подання на затвердження завершеного проєкту містобудівної документації. | | | | |
| Період здійснення: | **ІІ півріччя 2020 – 2023 роки**: | | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Разом** |
| **-** | **100** | **100** | **100** | **300** |
| **Джерела фінансування:** | Державний, обласний та місцевий бюджет, кошти проєктів та програм МТД, кошти інвесторів. | | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Кам’янська сільська рада;  Причетні установи та організації. | | | | |
| **Інше:** |  | | | | |

Завдання 1.1.3. Підвищити інвестиційну привабливість громади

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | 1.1.3. Підвищити інвестиційну привабливість | | | | |
| **Назва проєкту:** | **Розробка інвестиційного паспорта громади.** | | | | |
| **Цілі проєкту:** | Донесення інформації про інвестиційні можливості громади до потенційних інвесторів. | | | | |
| **Територія на яку проєкт матиме вплив:** | Кам’янська ОТГ | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигоди** | 9447 жителів ОТГ | | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | Проєкт передбачає виготовлення та поширення інформаційних матеріалів для потенційних інвесторів. Створені у рамках проєкту інструменти інформаційної роботи будуть використовуватись при проведенні тематичних зустрічей/заходів, спрямованих на популяризацію інвестиційних можливостей громади. | | | | |
| **Очікувані результати:** | * Створені двомовні (українська та англійська) сторінки на офіційній веб-сторінці сільської ради для промоції інвестиційних можливостей громади. * Інвестиційні пропозиції громади наявні в базі даних інвестиційних об’єктів InvestUkraine. * Розроблено інвестиційний паспорт * Створені відео- та MSPowerPoint презентації інвестиційних можливостей громади. | | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | * Підготовка двомовних (українська та англійська) маркетингових матеріалів для інвесторів: інвестиційний паспорт, папка, маркетингова брошура з загальним описом громади та детальні інформаційні листки з описом інвестиційних ділянок; * Розробка презентацій інвестиційних можливостей громади, підготовлених в програмі MS PowerPoint; * Включення інвестиційних пропозицій громади в базу даних інвестиційних об’єктів InvestUkraine (Українського центру сприяння іноземному інвестуванню); * Розробка веб-сторінок (веб-сайту) англійською та українською мовами для промоції громади як вигідного місця «для ведення бізнесу» та інвестування. | | | | |
| **Період здійснення:** | **ІІ півріччя 2020 – 2023 роки:** | | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Разом** |
| **30** | **10** | **-** | **-** | **40** |
| **Джерела фінансування:** | Місцевий бюджет, кошти МТД. | | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Виконавчі органи сільської ради, представники малого та середнього бізнесу. | | | | |
| **Інше:** |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | 1.1.3. Підвищити інвестиційну привабливість | | | | |
| **Назва проєкту:** | **Проведення інвентаризації об’єктів для інвестицій.** | | | | |
| **Цілі проєкту:** | Провести обстеження та визначити об’єкти для залучення інвестицій. | | | | |
| **Територія на яку проєкт матиме вплив:** | Кам’янська ОТГ | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигоди** | 9447 жителів ОТГ | | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | Кам’янська громада має ряд об’єктів, які можуть бути запропоновані інвесторам – вільні від забудови земельні ділянки, а також приміщення різного призначення. Для того, щоб інформація про ці об’єкти стала доступною для потенційних інвесторів (вітчизняних та іноземних), необхідно провести інвентаризацію та паспортизацію таких об’єктів.  Розмістити базу даних об’єктів на сайті громади двома мовами (українською, англійською). | | | | |
| **Очікувані результати:** | База даних об’єктів для залучення інвестицій розміщена на сайті громади двома мовами (українською, англійською). | | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | * проведення інвентаризації об’єктів, які можуть становити інвестиційний інтерес; * формування двомовної бази даних об’єктів для залучення інвестицій; * розміщення бази даних інвестиційних об’єктів на сайті громади. | | | | |
| **Період здійснення:** | **ІІ півріччя 2020 – 2023 роки:** | | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Разом** |
| **10** | **-** | **-** | **-** | **10** |
| **Джерела фінансування:** | Місцевий бюджет, кошти МТД. | | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Виконавчі органи сільської ради, представники малого та середнього бізнесу. | | | | |
| **Інше:** |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | 1.1.3. Підвищити інвестиційну привабливість | | | | |
| **Назва проєкту:** | **Відведення земельних ділянок для розвитку бізнесу в ОТГ.** | | | | |
| **Цілі проєкту:** |  | | | | |
| **Територія на яку проєкт матиме вплив:** | Кам’янська ОТГ | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигоди** | 9447 жителів ОТГ | | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | Кам’янська громада має вільні земельні ділянки, які можуть бути запропоновані інвесторам різного призначення. Для того, щоб інформація про ці об’єкти стала доступною для потенційних інвесторів (вітчизняних та іноземних), необхідно провести інвентаризацію та паспортизацію таких земель.  Розмістити базу даних земельних ділянок на сайті громади двома мовами (українською, англійською). | | | | |
| **Очікувані результати:** | База даних земельних ділянок для залучення інвестицій розміщена на сайті громади двома мовами (українською, англійською). | | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | * проведення інвентаризації земельних ділянок, які можуть становити інвестиційний інтерес; * формування двомовної бази даних земельних ділянок для залучення інвестицій; * розміщення бази даних інвестиційних земельних ділянок на сайті громади. | | | | |
| **Період здійснення:** | **ІІ півріччя 2020 – 2023 роки:** | | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Разом** |
| **10** | **10** | **10** | **10** | **40** |
| **Джерела фінансування:** | Місцевий бюджет, кошти МТД. | | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Виконавчі органи сільської ради, представники малого та середнього бізнесу. | | | | |
| **Інше:** |  | | | | |

Завдання 1.1.4. Підвищити якість надання адміністративних послуг на території об’єднаної територіальної громади

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | 1.1.4.Підвищити якість надання адміністративних послуг на території громади | | | | |
| **Назва проєкту:** | **Утворення центру надання адміністративних послуг (ЦНАПу) у Кам’янській ОТГ** | | | | |
| **Цілі проєкту:** | Капітальний ремонт будівлі Кам’янської сільської ради для розміщення ЦНАПу Кам’янської ОТГ  Підвищення якості надання адміністративних послуг | | | | |
| **Територія на яку проєкт матиме вплив:** | Кам’янська ОТГ | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигоди** | 9447 жителів ОТГ | | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | На даний час в громаді відсутній центр надання адміністративних послуг. З метою забезпечення виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 № 523 “Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг” виконавчим комітетом Кам’янської сільської ради здійснюються відповідні організаційні заходи стосовно створення матеріально-технічної бази для розміщення ЦНАПу з метою надання адміністративних послуг територіальних органів міністерств та відомств через ЦНАП громади | | | | |
| **Очікувані результати:** | Реалізація вказаного проєкту дасть можливість повноцінно забезпечити виконання основних вимог Закону України “Про адміністративні послуги”, постанови КМУ від 01.08.2013 № 588 та розпорядження КМУ від 16.05.2014 № 523. | | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | * Капітальний ремонт будівлі Кам’янської сільської ради для розміщення ЦНАПу Кам’янської ОТГ * Закупівля і встановлення обладнання ЦНАПу * Навчання працівників ЦНАПу | | | | |
| **Період здійснення:** | **ІІ півріччя 2020 – 2023 роки:** | | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Разом** |
| **-** | **1000** | **1000** | **4000** | **6000** |
| **Джерела фінансування:** | Державний, обласний та міський бюджет, кошти проєктів та програм МТД, кошти інвесторів | | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Закарпатська ОДА (Департамент економічного розвитку  і торгівлі);  Кам’янська сільська рада;  Територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади (суб’єкти надання адміністративних послуг);  МТД | | | | |
| **Інше:** |  | | | | |

Операційна ціль 1.2. Підтримати розвиток туристичної сфери

Завдання 1.2.1. Популяризація діяльності туристичних об’єктів, брендинг громади та інформаційна підтримка туристичного потенціалу.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | 1.2.1. Популяризація діяльності туристичних об’єктів, брендинг громади та інформаційна підтримка туристичного потенціалу. | | | | |
| **Назва проєкту:** | **Створення бренду «Кам’янська ОТГ»** | | | | |
| **Цілі проєкту:** | * Розробка концепції бренду ОТГ як інструменту підвищення його конкурентоздатності; * Підготовка пакету стратегічних ініціатив і проєктів, спрямованих на просунення бренду; * Створення сучасного, привабливого візуального символу ОТГ; * Побудова комунікаційної кампанії бренду. | | | | |
| **Територія на яку проєкт матиме вплив:** | Кам’янська ОТГ | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигоди** | 9447 жителів ОТГ | | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | Проєкт передбачає створення інструменту – бренду ОТГ для популяризації та інформування потенційних споживачів його послуг доступними у сучасному світі засобами та інформаційними форматами. Розвинене сільське господарство, сфера автомобільних послуг, мальовнича природа та працьовиті люди – все це має об’єднати єдиний бренд ОТГ – як потужної точки економічного зростання не лише в ОТГ, а й в регіоні в цілому. | | | | |
| **Очікувані результати:** | Розроблено бренд, що включає:   * опис концепції бренду; * презентацію бренду; * презентації ОТГ, адресовані ключовим цільовим групам (туроператори, інвестори); * план першочергових дій з розвитку бренду; * пакет стратегічних ініціатив та проєктів, спрямованих на просування бренду. | | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | * Брендо-орінтований аналіз ОТГ; * Розробка платформи бренду ОТГ; * Розробка компонентів системи комунікацій бренду ОТГ; * Розробка програми дій орієнтованої на втілення концепції бренду ОТГ | | | | |
| **Період здійснення:** | **ІІ півріччя 2020 – 2023 роки:** | | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Разом** |
| **30** | **20** | **-** | **-** | **50** |
| **Джерела фінансування:** | Кам’янська сільська рада, проєкти та програми міжнародної технічної допомоги. | | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Кам’янська сільська рада; місцеві жителі, програми та проєкти міжнародної технічної допомоги, громадські організації та установи. | | | | |
| **Інше:** |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | 1.2.1. Популяризація діяльності туристичних об’єктів, брендинг громади та інформаційна підтримка туристичного потенціалу. | | | | |
| **Назва проєкту:** | **Проведення фестивалів.** | | | | |
| **Цілі проєкту:** | Створення привабливого іміджу Кам’янської ОТГ та розвитку бізнесу й залучення інвестицій, підвищення туристичної привабливості ОТГ. | | | | |
| **Територія на яку проєкт матиме вплив:** | Кам’янська ОТГ | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигоди** | 9447 жителів ОТГ | | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | Даним проєктом ми пропонуємо щорічно на постійній основі проводити серію різноманітних фестивалів на території Кам’янської ОТГ (напр. Фетиваль Палинки в Арданові, фестиваль Боржавської вузькоколійки у Хмільнику). До організації таких фестивалів можна залучити міжнародних партнерів, представників Ужгородського коледжу культури та мистецтв, представників департаменту культури Закарпатської ОДА. | | | | |
| **Очікувані результати:** | * Проведення фестивалів на території ОТГ (напр.Палинки в Арданові, фестиваль Боржавської вузькоколійки (Хмільник); * Підвищення туристичної привабливості регіону * Привернення уваги української та міжнародної спільноти до ОТГ; * Створення привабливого іміджу громади та регіону; * Додаткові можливості місцевим підприємцям представляти та рекламувати свою продукцію на рівні громади; * Створення передумов для розвитку бізнесу й залучення інвестицій для розвитку регіону; * Розкриття історично-культурного потенціалу Кам’янської ОТГ. | | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | * Створення організаційного комітету з проведення фестивалів; * Розробка концепції щорічних фестивалів; * Розробка програм заходів; * Залучення інвесторів та громадських організацій; * Облаштування місця проведення фестивалів; * Популяризація та інформаційна кампанія фестивалів; * Проведення фестивалів. | | | | |
| **Період здійснення:** | **ІІ півріччя 2020 – 2023 роки:** | | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Разом** |
| **-** | **-** | **50** | **50** | **100** |
| **Джерела фінансування:** | Кам’янська сільська рада, проєкти та програми міжнародної технічної допомоги. | | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Кам’янська сільська рада; місцеві жителі, програми та проєкти міжнародної технічної допомоги, громадські організації та установи. | | | | |
| **Інше:** |  | | | | |

Завдання 1.2.2. Розвиток та покращення туристичної інфраструктури

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | 1.2.2. Розвиток та покращення туристичної інфраструктури. | | | | |
| **Назва проєкту:** | **Надання підтримки у створенні зелених садиб.** | | | | |
| **Цілі проєкту:** | Збільшення кількості новостворених садиб у громаді з метою збільшення кількості туристів та розвитку бізнес туризму. | | | | |
| **Територія на яку проєкт матиме вплив:** | Кам’янська ОТГ | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигоди** | 9447 жителів ОТГ | | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | Чудові краєвиди, лісові маршрути, традиції варіння місцевих алкогольних напоїв та вирощування фруктів - приваблюють сюди багато туристів з різних куточків нашої країни та з-за кордону. У більшості випадків туристи приїжджають для ознайомлення з місцевими традиціями чи на відпочинок (напр. катання на квадроциклах). Більшість відвідувачів прибувають у громаду власним автотранспортом або користуються послугами таксі, адже навколо громади добре розвинена логістична система. Проте, у громаді недостатня кількість розвинених садиб для комфортного перебування та відпочинку. Збільшення кількості зелених садиб та відпочинкових зон зможе розвинути туристичну сферу у громаді. | | | | |
| **Очікувані результати:** | * Створення умов для розвитку відпочинкового туризму у громаді; * Створення умов для розвитку сільського зеленого туризму; * Збільшення кількості зелених садиб у громаді; * Збільшення кількості туристів у громаді та терміну їхперебування в ОТГ; * Зростання кількості місцевих підприємств; * Диверсифікація місцевої економіки. | | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | * Виявити інтерес жителів ОТГ до розвитку сільського зеленого туризму; * Організувати і провести просвітницькі заходи з питання розвитку сільського зеленого туризму та створення зелених садиб; | | | | |
| **Період здійснення:** | **ІІ півріччя 2020 – 2023 роки:** | | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Разом** |
| **-** | **-** | **-** | **50** | **50** |
| **Джерела фінансування:** | Сільський бюджет, кошти проєктів та програм МТД, кошти інвесторів | | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Зарічанська сільська рада;  Причетні установи та організації. | | | | |
| **Інше:** |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | *1.2.2. Розвиток та покращення туристичної інфраструктури.* | | | | |
| **Назва проєкту:** | **Розробка туристичних маршрутів.** | | | | |
| **Цілі проєкту:** | Створення привабливого іміджу Кам’янської ОТГ та розвитку бізнесу й залучення інвестицій, підвищення туристичної привабливості ОТГ. | | | | |
| **Територія на яку проєкт матиме вплив:** | Кам’янська ОТГ | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигоди** | 9447 жителів ОТГ | | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | Зелений піший туризм має свої переваги порівняно з іншими.  У туристичних дестинаціях група зупиняється на кілька днів, тобто тут здійснюється принаймні одна ночівля. Тому програма перебування в таких місцях потребує певної інфраструктури. Це сприяє створенню готельно-ресторанного підприємства, розвитку сувенірних галузей, а також екскурсійного забезпечення. На території ОТГ знаходиться багато цікавих туристичних місць, які б могли бути включені в туристичний маршрут Кам’янської ОТГ. Розробка туристичних маршрутів у Кам’янській ОТГ передбачає створення картосхеми туристичних маршрутів та нанесення маркування. | | | | |
| **Очікувані результати:** | * Створення нових туристичних маршрутів; * Створення картотеки туристичних маршрутів; * Популяризація туристичного руху на території ОТГ; * Збільшення кількості туристів на території ОТГ; * Підвищення туристичної привабливості ОТГ; * Створення привабливого іміджу громади та регіону; * Створення передумов для розвитку бізнесу й залучення інвестицій для розвитку регіону. | | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | * Розробка, знакування, облаштування туристичних маршрутів; * Встановлення вказівних знаків, виготовлення і встановлення інформаційних щитів про туристичні маршрути; * Виготовлення картографічного матеріалу; * Виготовлення промоційної продукції з метою поширення інформації про туристичні маршрути. | | | | |
| **Період здійснення:** | **ІІ півріччя 2020 – 2023 роки:** | | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Разом** |
| **-** | **-** | **-** | **50** | **50** |
| **Джерела фінансування:** | Кам’янська сільська рада, проєкти та програми міжнародної технічної допомоги. | | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Кам’янська сільська рада; місцеві жителі, програми та проєкти міжнародної технічної допомоги, громадські організації та установи. | | | | |
| **Інше:** |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Завдання в Стратегії, якому відповідає проєкт:** | 1.2.2. Розвиток та покращення туристичної інфраструктури | | | | |
| **Назва проєкту:** | **Збереження історичної родзинки Кам’янської ОТГ станції «Хмільник» - вузлової станції Боржавської вузькоколійки** | | | | |
| **Цілі проєкту:** | * розвиток туристичної інфраструктури; * збереження вузькоколійки та створення нових робочих місць; * збереження регіональної ідентичності. | | | | |
| **Територія на яку проєкт**  **матиме вплив:** | Територія Кам’янської ОТГ | | | | |
| **Орієнтовна кількість**  **отримувачів вигод** | 10,0 тис. чоловік | | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | Перша черга Боржавської вузькоколійки введена в експлуатацію 23 грудня 1908 року. Залізниця використовувалась передусім для перевезення деревини з гірських масивів Полонина Боржава і Великий Діл в Закарпатську низовину для подальшого транспортування та переробки. Головна вітка пролягла вздовж річки Боржави, що й дало назву залізниці. У верхів'ях річки колія розгалужувалась на кілька віток, які вели до віддалених гірських лісорозробок. Нині в експлуатації залишається вітки: Виноградів — Хмільник, Іршава-Хмільник, а також Берегове — Хмільник. На станції Хмільник планується провести благоустрій території та встановити Альтанки | | | | |
| **Очікувані результати:** | Благоустрій рекреаційної зони зі збереженням історичної цінності вузькоколійної станції для розвитку окремого туристичного напрямку | | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | -благоустрій території стоянки на станції в селі Хмільник;  - встановлення альтанок | | | | |
| **Період здійснення:** | **ІІ півріччя 2020-2023 роки** | | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Разом** |
| **63** | **37** | **50** | **50** | **200,0** |
| **Джерела фінансування:** | Міжнародна технічна допомога, місцевий бюджет | | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації**  **проєкту:** | Які організації можуть бути залучені і яка їх роль (фінансування, реалізація, партнерство)?  АРР Закарпатської області – партнерство, Асоціація органів місцевого самоврядування «Єврорегіон-Карпати Україна» -фінансування | | | | |
| **Інше:** | Будь-яка інша важлива інформація щодо ідеї проєкту. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | *1.2.2. Розвиток та покращення туристичної інфраструктури.* | | | | |
| **Назва проєкту:** | **Розвиток територій історичних городищ (Бодулів, Арданівське….).** | | | | |
| **Цілі проєкту:** |  | | | | |
| **Територія на яку проєкт матиме вплив:** | Кам’янська ОТГ | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигоди** | 9447 жителів ОТГ | | | | |
| **Стислий опис проєкту:** |  | | | | |
| **Очікувані результати:** |  | | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** |  | | | | |
| **Період здійснення:** | **ІІ півріччя 2020 – 2023 роки:** | | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Разом** |
| **0** | **0** | **50** | **0** | **50** |
| **Джерела фінансування:** | Кам’янська сільська рада, проєкти та програми міжнародної технічної допомоги. | | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Кам’янська сільська рада; місцеві жителі, програми та проєкти міжнародної технічної допомоги, громадські організації та установи. | | | | |
| **Інше:** |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | *1.2.2. Розвиток та покращення туристичної інфраструктури.* | | | | |
| **Назва проєкту:** | **Реалізація проєкту «Розвиток Боржавської вузькоколійки»** | | | | |
| **Цілі проєкту:** | Підвищення туристичного потенціалу області шляхом розвитку туристичного маршруту Боржавської вузькоколійки. | | | | |
| **Територія на яку проєкт матиме вплив:** | Кам’янська ОТГ | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигоди** | 9447 жителів ОТГ | | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | Наявність на території Кам’янської ОТГ вузькоколійки є якірною точкою громади у розвитку туристичної інфраструктури. Збільшення інтересу туристів до цікавих атракцій, культурної та історичної спадщини, дає можливість розвивати Боржавську вузькоколійку. Проєкт передбачає розроблення залізничного маршруту Хмільник-Берегово, облаштування станцій, розроблення бренду вузькоколійки та проведення комунікаційної кампанії. Логічним продовженням проєкту є відкриття музею вузькоколійки. Реалізація та популяризація цієї історичної цінності не лише покращить імідж громади, але зробить її більш поширеною та впізнаваною, а також збільшить інтерес туристів, громадських об’єднань та інвесторів до Кам’янської ОТГ. | | | | |
| **Очікувані результати:** | * Розроблено туристичний  залізничний маршрут Хмільник-Берегово; * Облаштовано та проведено благоустрій станції вузькоколійки зі збереженням їх історичної цінності; * Розроблено бренд Боржавської вузькоколійки; * Проведена активна промоція та популяризація Боржавської вузькоколійки через мас-медіа та у соціальних мережах (в тому числі створення сайту «Боржавська вузькоколійка»); * Створено музей вузькоколійки; * Облаштовано інформаційні стенди з інформацією про туристичний маршрут. | | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | Головними завданнями проєкту «Розвиток Боржавської вузькоколійки» є:   * Розробка туристичного залізничного маршруту Хмільник-Берегово та туристичних локацій; * облаштування та благоустрій станції вузькоколійки зі збереженням їх історичної цінності; * розробка бренду Боржавської вузькоколійки; * активна промоція та популяризація Боржавської вузькоколійки через мас-медіа та у соціальних мережах (в тому числі створення сайту «Боржавська вузькоколійка»); * створення   музею вузькоколійки; * облаштування  інформаційних стендів з інформацією про туристичний маршрут; * Залучення самозайнятого населення до створення точок продажу сільськогосподарської продукції власного виробництва, фрукти, ягоди, лікарські трави, фіто-чаї, мед, тощо; * Мобілізація молоді через навчальний компонент у закладах освіти; * Проведення фестивалю «Анця Кушницька» та урочистий запуск туристистичного маршруту вузькоколійки; * Проведення навчань для місцевого населення громад щодо створення зелених садиб; * Відкриття туристично-інформаційного центру. | | | | |
| **Період здійснення:** | **ІІ півріччя 2020 – 2023 роки:** | | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Разом** |
| **70** | **30** | **100** | **100** | **300** |
| **Джерела фінансування:** | Кам’янська сільська рада, проєкти та програми міжнародної технічної допомоги. | | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Кам’янська сільська рада; місцеві жителі, програми та проєкти міжнародної технічної допомоги, громадські організації та установи. | | | | |
| **Інше:** |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | *1.2.2. Розвиток та покращення туристичної інфраструктури.* | | | | |
| **Назва проєкту:** | **Створення туристичної стоянки біля с. Мідяниці.** | | | | |
| **Цілі проєкту:** |  | | | | |
| **Територія на яку проєкт матиме вплив:** | Кам’янська ОТГ | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигоди** | 9447 жителів ОТГ | | | | |
| **Стислий опис проєкту:** |  | | | | |
| **Очікувані результати:** |  | | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** |  | | | | |
| **Період здійснення:** | **ІІ півріччя 2020 – 2023 роки:** | | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Разом** |
| **0** | **0** | **50** | **0** | **50** |
| **Джерела фінансування:** | Кам’янська сільська рада, проєкти та програми міжнародної технічної допомоги. | | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Кам’янська сільська рада; місцеві жителі, програми та проєкти міжнародної технічної допомоги, громадські організації та установи. | | | | |
| **Інше:** |  | | | | |

Операційна ціль 1.3. Підтримка конкурентноздатності місцевого сільського господарства та переробки сільгосппродукції

Завдання 1.3.1. Організувати навчально-консультативну підтримку індивідуальних с/г виробників

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | 1.3.1. Організувати навчально-консультативну підтримку індивідуальних с/г виробників | | | | |
| **Назва проєкту:** | **Запровадження консультативних послуг для с/г виробників.** | | | | |
| **Цілі проєкту:** | * Підвищення освітнього рівня с\г виробників; * Розвиток малого підприємництва у сільській місцевості. | | | | |
| **Територія на яку проєкт матиме вплив:** | Кам’янська ОТГ | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигоди** | 9447 жителів ОТГ | | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | На території громади проживає сільське населення, яке могло б вирощувати екологічно чисту продукцію. Успішне ведення власного господарства в умовах ринкової економіки, розширення умов для самозайнятості працездатних людей в селах, значною мірою залежить від наявних знань, умінь, навичок, досвіду населення. При реалізації проєкту спочатку необхідно проаналізувати кращі практики. Для підтримки економічної активності населення необхідно систематично надавати консультації з розвитку сільського господарства, а також проводити семінари та тренінги :  1) вирощування плодово-ягідної продукції,  2) вивчення технологій вирощування та шляхів збуту нових с/г культур;  3) зберігання вирощеної та отриманої продукції;  4)вивчення кон’юнктури ринку для виявлення переліку сортів рослин, вирощування яких не пов’язане зі складними технологіями та дозволятиме мешканцям сільських територій громади отримувати вищі прибутки у порівнянні з вирощуванням традиційної рослинницької продукції .  Потрібно провести популяризацію навчальної програми для заохочення населення взяти участь у семінарі (тренінгу), допомогти в підготовці бізнес-планів. Для учнів старших класів сільських шкіл можливо б було ввести факультативний курс «Ведення бізнесу в сільській місцевості». Для навчання жителів громади новим технологіям та новітнім формам вирощування с\г продукції можливо було б залучити фахівців з УжНУ, місцевих підприємців, які займаються такими ж видами діяльності, що сприятиме економічній активності населення. Доречно було б підготувати спеціальну літературу. Подання інформації, проведення семінарів чи тренінгів, забезпечать слухачів сучасними знаннями, що сприятиме розвитку підприємництва в сільських громадах, а відповідно і поступовому економічному зростанню сільських територій. | | | | |
| **Очікувані результати:** | * Підвищено зацікавленість населення у вирощуванні екологічно чистої продукції; * Підвищено економічну активність населення; * Підвищено рівень доходів населення громади; * Створено базу для створення переробних підприємств с\г продукції; * Створено пакет навчально-методичних матеріалів. | | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | * Систематичне надання консультацій с/г виробникам та мешканцям; * Інформування населення про час та проведення семінарів,тренінгів,співпраця зі ЗМІ; * Розробка навчальних програм; * Проведення навчальних семінарів; * Підготовка факультативного курсу «Ведення бізнесу у сільській місцевості» та викладання його в школах; * Популяризація прикладу успішного ведення власного господарства, започаткування бізнесу. | | | | |
| **Період здійснення:** | **ІІ півріччя 2020 – 2023 роки:** | | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Разом** |
| **5** | **5** | **5** | **5** | **20** |
| **Джерела фінансування:** | Кам’янська сільська рада, проєкти та програми міжнародної технічної допомоги | | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Кам’янська сільська рада; програми та проєкти міжнародної технічної допомоги, громадські організації та установи | | | | |
| **Інше:** |  | | | | |

Завдання 1.3.2. Підтримати розвиток с/г кооперації

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | 1.3.2. Підтримати розвиток с/г кооперації | | | | |
| **Назва проєкту:** | **Підтримка в утворенні кооперативів.** | | | | |
| **Цілі проєкту:** | Розвиток аграрного виробництва і сільських територій. Розширення сфери зайнятості сільського населення. Підвищення рівня доходів сільського населення. | | | | |
| **Територія на яку проєкт матиме вплив:** | Кам’янська ОТГ | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигоди** | 9447 жителів ОТГ | | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | Проєкт скеровано на розвиток кооперативного руху в громаді.  Передбачається, що будуть створені мінімально необхідні умови для підтримки формування матеріально-технічної бази с/г кооперативу. Населенню буде надаватись якісне насіння та саджанці, доведено технологію обробітку та досягнення високого врожаю. Сприяння розвитку інтеграції населення із с/г виробником, переробними підприємствами, пов’язаними з виробництвом, заготівлею, переробкою і збутом продукції. Створення кооперативу сприятиме ефективній реалізації ресурсного потенціалу с/г виробництва при збереженні робочих місць, соціальному розвитку сільської території, створення належної системи збуту с/г продукції та можливості отримання реальної ціни. | | | | |
| **Очікувані результати:** | * Створено кооператив для с/г виробництва сільських територій; * Розширено сфери зайнятості сільського населення; * Підвищено рівень доходів сільського населення; * Розширено ринок збуту продукції особистого виробництва; | | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | * Створено кооператив для с/г виробництва сільських територій; * Розширено сфери зайнятості сільського населення; * Підвищено рівень доходів сільського населення; * Розширено ринок збуту продукції особистого виробництва; | | | | |
| **Період здійснення:** | **ІІ півріччя 2020 – 2023 роки:** | | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Разом** |
| **-** | **5** | **5** | **5** | **15** |
| **Джерела фінансування:** | Кам’янська сільська рада, проєкти та програми міжнародної технічної допомоги. | | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Кам’янська сільська рада; місцеві жителі, програми та проєкти міжнародної технічної допомоги, громадські організації та установи. | | | | |
| **Інше:** |  | | | | |

Завдання 1.3.3 Підтримати збут та переробку продукції малих с/г виробників

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | 1.3.3 Підтримати збут та переробку продукції малих с/г виробників. | | | | |
| **Назва проєкту:** | **Розбудова овочевого ринку у с.Сільце.** | | | | |
| **Цілі проєкту:** |  | | | | |
| **Територія на яку проєкт матиме вплив:** | Кам’янська ОТГ | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигоди** | 9447 жителів ОТГ | | | | |
| **Стислий опис проєкту:** |  | | | | |
| **Очікувані результати:** |  | | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** |  | | | | |
| **Період здійснення:** | **ІІ півріччя 2020 – 2023 роки:** | | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Разом** |
| **0** | **0** | **300** | **400** | **700** |
| **Джерела фінансування:** | Кам’янська сільська рада, проєкти та програми міжнародної технічної допомоги. | | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Кам’янська сільська рада; місцеві жителі, програми та проєкти міжнародної технічної допомоги, громадські організації та установи. | | | | |
| **Інше:** |  | | | | |

Операційна ціль 1.4. Розвинути партнерські зв’язки, покращити міжнародну співпрацю

Завдання 1.4.1. Підвищити ефективність міжнародної співпраці

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт:** | 1.4.1. Підвищити ефективність міжнародної співпраці | | | | |
| **Назва проєкту:** | **Налагодження процесу переробки фундука, винограду та ін. фруктів.** | | | | |
| **Цілі проєкту:** | Пошук потенційних закордонних партнерів для майбутнього співробітництва | | | | |
| **Територія на яку проєкт матиме вплив:** | Кам’янська ОТГ | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигоди:** | 9447 жителів ОТГ | | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | Проєкт передбачає пошук закордонних партнерів для спільної реалізації проєктів на базі транскордонного співробітництва громад, зокрема в напрямку співпраці:  участь у спільній операційній програмі прикордонного співробітництва ЄІСП «Україна-Угорщина-Словаччина-Румунія». | | | | |
| **Очікувані результати:** | * Активізована міжнародна співпраця, збільшено кількість сіл-побратимів. * Можливість участі у спільних програмах транскордонного співробітництва. | | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | * Визначення відповідальних осіб за міжнародне співробітництво Кам’янської ОТГ; * Організація та проведення на території ОТГ транскордонної зустрічі із делегаціями потенційних міст побратими. * Участь у трьох міжнародних заходах в рік * Підписання договорів про співпрацю, визначення спільних цілей (програм). | | | | |
| **Період здійснення:** | **ІІ півріччя 2020 – 2023 роки:** | | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Разом** |
| **-** | **-** | **10** | **10** | **20** |
| **Джерела фінансування:** | Місцевий бюджет. | | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Кам’янська сільська рада. | | | | |
| **Інше:** |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт:** | 1.4.1. Підвищити ефективність міжнародної співпраці | | | | |
| **Назва проєкту:** | **Написання грантів.** | | | | |
| **Цілі проєкту:** | Залучення грантових донорських коштів, міжнародної технічної допомоги до реалізації проєктів з поліпшення умов проживання населення ОТГ;  Модернізація виробничої, транспортної, енергетичної, туристичної інфраструктури.  Посилення ролі громади у забезпеченні розвитку ОТГ та підвищення їх відповідальності за розв'язання соціальних проблем. | | | | |
| **Територія на яку проєкт матиме вплив:** | Кам’янська ОТГ | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигоди:** | 9447 жителів ОТГ | | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | Написання грантів та участь у конкурсах дає можливість громаді залучати додаткове фінансування для вирішення проблем громади та покращення якості життя жителів. Поглиблення міжнародного співробітництва у сфері міжнародної технічної допомоги дозволяє надати нового імпульсу розвитку міжнародних економічних відносин та процесам європейської інтеграції. В умовах обмеженості власних фінансових ресурсів надходження технічної та фінансової допомоги від українських та міжнародних організацій в ОТГ сприяє стабілізації і швидкому розвитку економіки, вирішенню соціальних, енергетичних, екологічних проблем, реформації громадянського суспільства.  Вдосконалення процесу моніторингу залучення коштів міжнародної технічної допомоги сприятиме підвищенню ефективності їх використання та забезпеченню конкурентних переваг для більш повної та широкої експлуатації всіх можливостей міжнародного співробітництва. | | | | |
| **Очікувані результати:** | Концентрація фінансових ресурсів та міжнародної технічної допомоги на розв'язанні пріоритетних завдань економічного і соціального розвитку ОТГ.  Розширення формату співпраці з МФО, державами-донорами, ООН та Європейським Союзом для збільшення кількості проєктів і програм МТД, що впроваджуються в ОТГ.  Підтримка місцевого розвитку, зростання економіки, аграрного господарства, туризму, інфраструктури, вирішення проблем енергозбереження, охорона і покращення стану навколишнього середовища, вирівнювання і постійне поліпшення умов життя людей. | | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | Проведення навчальних семінарів для працівників органу місцевого самоврядування, громадськості, бізнесу з питань що стосуються залучення міжнародної технічної допомоги для розвитку територій.  Створення системи інформування працівників органу місцевого самоврядування, громадськості про можливі грантові програми (проєкти) МТД та результати реалізації діючих проєктів міжнародної технічної допомоги.  Участь у різноманітних заходах щодо залучення МТД  Моніторинг впровадження проєктів (програм) міжнародної технічної допомоги в ОТГ. | | | | |
| **Період здійснення:** | **ІІ півріччя 2020 – 2023 роки:** | | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Разом** |
| **10** | **10** | **10** | **10** | **40** |
| **Джерела фінансування:** | Місцевий бюджет, МТД, інші джерела, не заборонені законодавством. | | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Кам’янська ОТГ , громадські організації. | | | | |
| **Інше:** |  | | | | |

Завдання 1.4.2. Активізувати співробітництво з суміжними громадами

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | 1.4.2. Активізувати співробітництво з суміжними громадами | | | | |
| **Назва проєкту:** | **Підписати Меморандуми про співпрацю з суміжними ОТГ.** | | | | |
| **Цілі проєкту:** | Визначити ключові напрямки взаємовигідної співпраці з сусідніми громадами. | | | | |
| **Територія на яку проєкт матиме вплив:** | Кам’янська ОТГ | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигоди:** | 9447 жителів ОТГ | | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | На даний час міжмуніципальне співробітництво в Закарпатті не є популярним. ОМС не маючи достатньо ресурсів не мали мотивації для того, щоб з сусідніми громадами об’єднувати зусилля та шукати спільні шляхи вирішення проблем. Проте, зі створенням ОТГ ОМС отримали додаткові повноваження та ресурси. У зв’язку з цим є важливим активізація співпраці з суміжними громадами та визначення перспективних проєктів, які зможуть спільно реалізувати Кам’янська ОТГ та суміжні громади. | | | | |
| **Очікувані результати:** | * Реалізація вказаного проєкту дасть можливість укласти три договори про співробітництво. * Реалізувати три спільні проєкти. | | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | Проведення навчання щодо укладення договорів про міжмуніципальне співробітництво.  Проведення круглих столів, експертних зустрічей, щодо визначення пріоритетних проблем та шляхів їх вирішення.  Створення координуючого органу для співпраці. | | | | |
| **Період здійснення:** | **ІІ півріччя 2020 – 2023 роки:** | | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Разом** |
| **-** | **10** | **10** | **10** | **30** |
| **Джерела фінансування:** | Бюджет Кам’янської ОТГ. | | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Закарпатська ОДА (департамент економічного розвитку  і торгівлі); Кам’янська сільська рада; Причетні установи та організації. | | | | |
| **Інше:** |  | | | | |

Стратегічна ціль 2. Покращення інфраструктури та екологічної ситуації

Операційна ціль 2.1. Розвинути інфраструктуру

Завдання 2.1.1. Покращити інфраструктуру водозабезпечення та водовідведення

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | 2.1.1. Покращити інфраструктуру водозабезпечення та водовідведення | | | | |
| **Назва проєкту:** | **Будівництво мережі водозабезпечення та водовідведення.** | | | | |
| **Цілі проєкту:** | Будівництво водогону, каналізації та очисних споруд. | | | | |
| **Територія на яку проєкт матиме вплив:** | Кам’янська ОТГ | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигоди** | 9447 жителів ОТГ | | | | |
| **Стислий опис проєкту:** |  | | | | |
| **Очікувані результати:** |  | | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** |  | | | | |
| **Період здійснення:** | **ІІ півріччя 2020 – 2023 роки:** | | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Разом** |
| **-** | **5000** | **10000** | **10000** | **250000** |
| **Джерела фінансування:** | Державний фонд регіонального розвитку, міжнародні гранти, обласний та місцевий бюджети. | | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Державний фонд регіонального розвитку, міжнародні донори, Кам’янська сільська рада. | | | | |
| **Інше:** |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | Забезпечення водовідведення в селі Сільце | | | | |
| **Назва проєкту:** | **Реконструкція системи водовідведення в с. Сільце** | | | | |
| **Цілі проєкту:** | Будівництво системи водовідведення на перехресті вулиць: Гранітної, І. Франка, Перемоги, Центральної. | | | | |
| **Територія на яку проєкт матиме вплив:** | Частина села Сільце, а саме вулиці: Гранітна І. Франка, Перемоги, Центральної. | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | 400-500 дворогосподарств | | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | Проблема з водовідведення в селі Сільце існує давно і вона обумовлена тим, що протягом останніх десятиріч спостерігається тенденція зміни клімату та сезонне збільшення атмосферних опадів. Ці зміни спричиняють проблему відтоку води з вулиць, дворогосподарств, внаслідок чого спостерігається застій води, підтоплення вулиць та дворів. Окрім того постійно руйнується майже нове асфальтне покриття на вулицях. Особливо гостро проблема стоїть для Центральної частини села Сільце.  Проєктом передбачається **будівництво водовідвідної мережі для штучного відводу поверхневих та стічних вод за межі села.** | | | | |
| **Очікувані результати:** | * Забезпечення відводу зайвої води із дворогосподарств с. Сільце; * Забезпечення цілісності, стійкості та довготривалості асфальтного покриття вулиць І. Франка, Перемоги, Центральної; * Запобігання проникнення води в земляне полотно, в результаті чого знижується інтенсивність суфозії під дорожнім одягом. * Покращено рівень комфортності проживання населення села. | | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | * Розроблення ПКД * Виконання робіт з реконструкції: * земляніроботи (копаннятраншей, вирівнюваннядна, засипка 10 смпіщанимабоіншимгрунтом); * Бетонування жолобів, формування кюветів; * Укладання стічних трубопроводів з відповідними спорудами водоприймальних колодязів чи закритих лотків, які приймають воду з лотків; * укладання підземних сполучних гілок від водоприймальних колодязів до вуличних водостоків; * укладання мережі вуличних трубопроводів з водопроводів і колекторів. * прийняття в експлуатацію.   Орієнтовна довжина системи – 7 000 м. | | | | |
| **Період здійснення:** | **ІІ півріччя 2020 – 2023 роки:** | | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Разом** |
|  | **2 млн. грн** |  |  | **2 млн. грн** |
| **Джерела фінансування:** | Державний, місцевий бюджет Кам’янської сільської ради ради, кошти проєктів та програм | | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Виконавчий комітет Кам’янської ради.  Органи місцевого самоврядування  Підрядна організація. | | | | |
| **Інше:** |  | | | | |

Завдання 2.1.2. Будівництво, модернізація та ремонт дорожньої інфраструктури (в тому числі тротуарів, велодоріжок та вуличного освітлення)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | 2.1.2. Будівництво, модернізація та ремонт дорожньої інфраструктури (в тому числі тротуарів, велодоріжок та вуличного освітлення) | | | | |
| **Назва проєкту:** | **Будівництво тротуарів.** | | | | |
| **Цілі проєкту:** | Будівництво водогону, каналізації та очисних споруд. | | | | |
| **Територія на яку проєкт матиме вплив:** | Кам’янська ОТГ | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигоди** | 9447 жителів ОТГ | | | | |
| **Стислий опис проєкту:** |  | | | | |
| **Очікувані результати:** |  | | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** |  | | | | |
| **Період здійснення:** | **ІІ півріччя 2020 – 2023 роки:** | | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Разом** |
| **-** | **5000** | **10000** | **10000** | **250000** |
| **Джерела фінансування:** | Державний фонд регіонального розвитку, міжнародні гранти, обласний та місцевий бюджети. | | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Державний фонд регіонального розвитку, міжнародні донори, Кам’янська сільська рада. | | | | |
| **Інше:** |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | 2.1.2. Будівництво, модернізація та ремонт дорожньої інфраструктури (в тому числі тротуарів, велодоріжок та вуличного освітлення). | | | | | | | | | |
| **Назва проєкту:** | **Будівництво мереж вуличного освітлення.** | | | | | | | | | |
| **Цілі проєкту:** | Реконструкція та будівництво мереж вуличного освітлення, що дозволить зменшити рівень злочинності та підвищити впевненість жителів громади у особистій безпеці та безпеці власності. | | | | | | | | | |
| **Територія на яку проєкт матиме вплив:** | Кам’янська ОТГ | | | | | | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигоди** | 9447 жителів ОТГ | | | | | | | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | Слабке освітлення вулиці є небезпечним для жителів, які повертаються у темну пору доби додому, а також відсутність освітлення в нічну пору є небезпечним для власників будинків та дворів. Проєкт передбачає реконструкцію та встановлення нових мереж вуличного освітлення. | | | | | | | | | |
| **Очікувані результати:** | * Збільшення території, що освічується у громаді; * Зблішення рівня безпеки у громаді; * Зменшення кількості злочинів та грабунків. | | | | | | | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | * Закупівля енергоощадних ламп; * Реконструкція діючих мереж вуличного освітлення; * Будівництво нових мереж вуличного освітлення; | | | | | | | | | |
| **Період здійснення:** | **ІІ півріччя 2020– 2023 роки:** | | | | | | | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2020** | | | **2021** | | **2022** | | **2023** | | **Разом** |
| **-** | | | **10** | | **10** | | **10** | | **30** |
| **Джерела фінансування:** | Державний, обласний та сільський бюджет, кошти ДФРР , кошти проєктів та програм МТД, кошти інвесторів. | | | | | | | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Кам’янська сільська рада. | | | | | | | | | |
| **Інше:** |  | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | | 2.1.2. Будівництво, модернізація та ремонт дорожньої інфраструктури (в тому числі тротуарів, вело доріжок та вуличного освітлення) | | | | | | | | |
| **Назва проєкту:** | | **«Капітальний ремонт комунальної вулиці з №120 по №149 в с. Арданово, Іршавського району. Коригування»** | | | | | | | | |
| **Цілі проєкту:** | | Проведення капітального ремонту комунальної вулиці з №120 по №149 в с. Арданово, Іршавського району | | | | | | | | |
| **Територія на яку проєкт матиме вплив:** | | Кам’янська ОТГ, с. Арданово | | | | | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигоди** | | 1 613 мешканців ОТГ | | | | | | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | | Необхідність ремонту зумовлена незадовільним покриттям дороги та його відсутністю на окремих ділянках.  Поганий стан дороги становить загрозу для безпеки руху, а також збільшує витрати значної кількості людей на ремонт власної техніки.   Відсутність покриття на дорозі створює значні проблеми під’їзду швидкої допомоги та пожежно-рятувальних автомобілів до населення, які мають доїжджати не пізніше як за 30 хвилин.  проєктом передбачено капітальний ремонт комунальної вулиці протяжністю 500 м. з влаштуванням бруківки.  Загальна кошторисна вартість проєкту 3,2 млн. грн. | | | | | | | | |
| **Очікувані результати:** | | Реалізація даного проєкту надзвичайно актуальна для жителів с. Арданово, оскільки створить умови для безпечного та комфортного дорожнього руху, покращить стан доріг.  В результаті реалізації проєкту очікується отримання позитивного ефекту: відбудеться зростання  довіри громади до владних інституцій, будуть створені якісні умови проїзду мешканців по комунальній вулиці, жителі даної вулиці села Арданово отримають якісну дорогу, учні зможуть швидше доходити до Арданівської ЗОШ І-ІІІ ст. | | | | | | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | | Розробка ПКД  Проведення тендеру  Ремонт дороги | | | | | | | | |
| **Період здійснення:** | | **ІІ півріччя 2020– 2021 роки:** | | | | | | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | | **2020** | **2021** | | **2022** | | **2023** | | **Разом** | |
| **0** | **1 600** | | **1 600** | |  | | **3 200** | |
| **Джерела фінансування:** | | Державний, обласний та міський бюджет, кошти проєктів та програм МТД, кошти інвесторів | | | | | | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | | Закарпатська ОДА (департамент економічного розвитку  і торгівлі);  Кам’янська сільська рада;  Територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади (суб’єкти надання адміністративних послуг);  Причетні установи та організації | | | | | | | | |
| **Інше:** | |  | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | 2.1.2. Будівництво, модернізація та ремонт дорожньої інфраструктури (в тому числі тротуарів, велодоріжок та вуличного освітлення). | | | | |
| **Назва проєкту:** | **Капітальний ремонт комунальної вулиці від №205 до кладовища в с. Арданово Кам’янської ОТГ.** | | | | |
| **Цілі проєкту:** | Проведення капітального ремонту комунальної вулиці від №205 до кладовища в с. Арданово Кам’янської ОТГ. | | | | |
| **Територія на яку проєкт матиме вплив:** | Кам’янська ОТГ, с. Арданово | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигоди** | 1 613 жителів с. Арданово Кам’янської ОТГ | | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | Необхідність ремонту зумовлена незадовільним покриттям дороги та його відсутністю на окремих ділянках.  Поганий стан дороги становить загрозу для безпеки руху, а також збільшує витрати значної кількості людей на ремонт власної техніки.  проєктом передбачено капітальний ремонт комунальної вулиці протяжністю 530 м. з влаштуванням асфальтного покриття.  Загальна кошторисна вартість проєкту 1,5 млн. грн. | | | | |
| **Очікувані результати:** | Реалізація даного проєкту надзвичайно актуальна для жителів с. Арданово, оскільки забезпечить їх можливістю користуватися якісною дорогою.  В результаті реалізації проєкту очікується отримання позитивного ефекту: відбудеться зростання  довіри громади до владних інституцій, будуть створені якісні умови проїзду жителів по комунальній вулиці, 1 613 жителів села Арданово отримають якісну дорогу. | | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | Розробка ПКД;  Проведення тендеру;  Ремонт дороги. | | | | |
| **Період здійснення:** | **ІІ півріччя 2020– 2023 роки:** | | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Разом** |
| **-** | **-** | **1500** | **-** | **1500** |
| **Джерела фінансування:** | Державний, обласний та місцевий бюджет, кошти ДФРР , кошти проєктів та програм МТД. | | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Закарпатська ОДА (департамент економічного розвитку  і торгівлі);  Кам’янська сільська рада;  Територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади (суб’єкти надання адміністративних послуг);  Причетні установи та організації | | | | |
| **Інше:** |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | 2.1.2. Будівництво, модернізація та ремонт дорожньої інфраструктури (в тому числі тротуарів, велодоріжок та вуличного освітлення). | | | | |
| **Назва проєкту:** | **Капітальний ремонт комунальної вулиці віж №164 до №279 в с.Арданово Кам’янської ОТГ.** | | | | |
| **Цілі проєкту:** | Проведення капітального ремонту комунальної вулиці від №164 до №279 в с. Арданово Кам’янської ОТГ. | | | | |
| **Територія на яку проєкт матиме вплив:** | Кам’янська ОТГ, с. Арданово | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигоди** | 1 613 жителів с. Арданово Кам’янської ОТГ | | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | Необхідність ремонту зумовлена незадовільним покриттям дороги та його відсутністю на окремих ділянках.  Поганий стан дороги становить загрозу для безпеки руху, а також збільшує витрати значної кількості людей на ремонт власної техніки.   Відсутність покриття на дорозі створює значні проблеми під’їзду швидкої допомоги та пожежно-рятувальних автомобілів до населення, які мають доїжджати не пізніше як за 30 хвилин.  проєктом передбачено капітальний ремонт комунальної вулиці протяжністю 700 м. з влаштуванням бруківки.  Загальна кошторисна вартість проєкту 8,0 млн. грн. | | | | |
| **Очікувані результати:** | Реалізація даного проєкту надзвичайно актуальна для жителів с. Арданово, оскільки забезпечить їх можливістю користуватися якісною дорогою.  В результаті реалізації проєкту очікується отримання позитивного ефекту: відбудеться зростання  довіри громади до владних інституцій, будуть створені якісні умови проїзду жителів по комунальній вулиці, жителі даної вулиці села Арданово отримають якісну дорогу, учні зможуть швидше доходити до Арданівської ЗОШ І-ІІІ ст. | | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | Розробка ПКД;  Проведення тендеру;  Ремонт дороги. | | | | |
| **Період здійснення:** | **ІІ півріччя 2020 – 2023 роки:** | | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Разом** |
| **-** | **-** | **3 500** | **4500** | **8000** |
| **Джерела фінансування:** | Державний, обласний та місцевий бюджет, кошти ДФРР , кошти проєктів та програм МТД. | | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Закарпатська ОДА (департамент економічного розвитку  і торгівлі);  Кам’янська сільська рада;  Територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади (суб’єкти надання адміністративних послуг);  Причетні установи та організації | | | | |
| **Інше:** |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | 2.1.2. Будівництво, модернізація та ремонт дорожньої інфраструктури (в тому числі тротуарів, велодоріжок та вуличного освітлення). | | | | |
| **Назва проєкту:** | **Капітальний ремонт комунальної вулиці з №249 до №257 у с.Арданово Кам’янської ОТГ.** | | | | |
| **Цілі проєкту:** | Проведення капітального ремонту комунальної вулиці від №249 до №257 в с. Арданово Кам’янської ОТГ. | | | | |
| **Територія на яку проєкт матиме вплив:** | Кам’янська ОТГ, с. Арданово | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигоди** | 1 613 жителів с. Арданово Кам’янської ОТГ | | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | Необхідність ремонту зумовлена незадовільним покриттям дороги та його відсутністю на окремих ділянках.  Поганий стан дороги становить загрозу для безпеки руху, а також збільшує витрати значної кількості людей на ремонт власної техніки.   Відсутність покриття на дорозі створює значні проблеми під’їзду швидкої допомоги та пожежно-рятувальних автомобілів до населення, які мають доїжджати не пізніше як за 30 хвилин.  проєктом передбачено капітальний ремонт комунальної вулиці протяжністю 300 м. з влаштуванням бруківки.  Загальна кошторисна вартість проєкту 4,0 млн. грн. | | | | |
| **Очікувані результати:** | Реалізація даного проєкту надзвичайно актуальна для жителів с. Арданово, оскільки забезпечить їх можливістю користуватися якісною дорогою.  В результаті реалізації проєкту очікується отримання позитивного ефекту: відбудеться зростання  довіри громади до владних інституцій, будуть створені якісні умови проїзду жителів по комунальній вулиці, 1 613 жителів села Арданово отримають якісну дорогу, буде влаштовано покриття з бруківки на вулиці довжиною 300 м. | | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | Розробка ПКД;  Проведення тендеру;  Ремонт дороги. | | | | |
| **Період здійснення:** | **ІІ півріччя 2020 – 2023 роки:** | | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Разом** |
| **-** | **-** | **-** | **4 000** | **4000** |
| **Джерела фінансування:** | Державний, обласний та місцевий бюджет, кошти ДФРР , кошти проєктів та програм МТД. | | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Закарпатська ОДА (департамент економічного розвитку  і торгівлі);  Кам’янська сільська рада;  Територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади (суб’єкти надання адміністративних послуг);  Причетні установи та організації | | | | |
| **Інше:** |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | 2.1.2. Будівництво, модернізація та ремонт дорожньої інфраструктури (в тому числі тротуарів, велодоріжок та вуличного освітлення). | | | | |
| **Назва проєкту:** | **Капітальний ремонт комунальної вулиці з №240 до №211 в с.Арданово Кам’янської ОТГ.** | | | | |
| **Цілі проєкту:** | Проведення капітального ремонту комунальної вулиці від №240 до №211 в с. Арданово Кам’янської ОТГ. | | | | |
| **Територія на яку проєкт матиме вплив:** | Кам’янська ОТГ, с. Арданово | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигоди** | 1 613 жителів с. Арданово Кам’янської ОТГ | | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | Необхідність ремонту зумовлена незадовільним покриттям дороги та його відсутністю на окремих ділянках. Поганий стан дороги становить загрозу для безпеки руху, а також збільшує витрати значної кількості людей на ремонт власної техніки.   Відсутність покриття на дорозі створює значні проблеми під’їзду швидкої допомоги та пожежно-рятувальних автомобілів до населення, які мають доїжджати не пізніше як за 30 хвилин.  проєктом передбачено капітальний ремонт комунальної вулиці протяжністю 600 м. з влаштуванням бруківки.  Загальна кошторисна вартість проєкту 8,0 млн. грн. | | | | |
| **Очікувані результати:** | Реалізація даного проєкту надзвичайно актуальна для жителів с. Арданово, оскільки забезпечить їх можливістю користуватися якісною дорогою.  В результаті реалізації проєкту очікується отримання позитивного ефекту: відбудеться зростання  довіри громади до владних інституцій, будуть створені якісні умови проїзду жителів по комунальній вулиці, 1 613 жителів села Арданово отримають якісну дорогу, буде влаштовано покриття з бруківки на вулиці довжиною 600 м. | | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | Розробка ПКД;  Проведення тендеру;  Ремонт дороги. | | | | |
| **Період здійснення:** | **ІІ півріччя 2020– 2023 роки:** | | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Разом** |
| **-** | **-** | **4 500** | **3 500** | **8000** |
| **Джерела фінансування:** | Державний, обласний та місцевий бюджет, кошти ДФРР , кошти проєктів та програм МТД. | | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Закарпатська ОДА (департамент економічного розвитку  і торгівлі);  Кам’янська сільська рада;  Територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади (суб’єкти надання адміністративних послуг);  Причетні установи та організації | | | | |
| **Інше:** |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | 2.1.2. Будівництво, модернізація та ремонт дорожньої інфраструктури (в тому числі тротуарів, велодоріжок та вуличного освітлення). | | | | |
| **Назва проєкту:** | **Капітальний ремонт комунальної вулиці від №294 до №410/а адмінбудинку сільської ради в с. Арданово Кам’янської ОТГ.** | | | | |
| **Цілі проєкту:** | Проведення капітального ремонту комунальної вулиці від №294 до №410/а адмінбудинку сільської ради в с. Арданово Кам’янської ОТГ. | | | | |
| **Територія на яку проєкт матиме вплив:** | Кам’янська ОТГ, с. Арданово | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигоди** | 1 613 жителів с. Арданово Кам’янської ОТГ | | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | Необхідність ремонту зумовлена незадовільним покриттям дороги та його відсутністю на окремих ділянках. Поганий стан дороги становить загрозу для безпеки руху, а також збільшує витрати значної кількості людей на ремонт власної техніки.   Відсутність покриття на дорозі створює значні проблеми під’їзду швидкої допомоги та пожежно-рятувальних автомобілів до населення, які мають доїжджати не пізніше як за 30 хвилин.  проєктом передбачено капітальний ремонт комунальної вулиці протяжністю 600 м. з влаштуванням бруківки.  Загальна кошторисна вартість проєкту 8,0 млн. грн. | | | | |
| **Очікувані результати:** | Реалізація даного проєкту надзвичайно актуальна для жителів с. Арданово, оскільки забезпечить їх можливістю користуватися якісною дорогою.  В результаті реалізації проєкту очікується отримання позитивного ефекту: відбудеться зростання  довіри громади до владних інституцій, будуть створені якісні умови проїзду жителів по комунальній вулиці, 1 613 жителів села Арданово отримають якісну дорогу. | | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | Розробка ПКД;  Проведення тендеру;  Ремонт дороги. | | | | |
| **Період здійснення:** | **ІІ півріччя 2020 – 2023 роки:** | | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Разом** |
| **-** | **-** | **4 500** | **3 500** | **8 000** |
| **Джерела фінансування:** | Державний, обласний та місцевий бюджет, кошти ДФРР , кошти проєктів та програм МТД. | | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Закарпатська ОДА (департамент економічного розвитку  і торгівлі);  Кам’янська сільська рада;  Територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади (суб’єкти надання адміністративних послуг);  Причетні установи та організації | | | | |
| **Інше:** |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | 2.1.2. Будівництво, модернізація та ремонт дорожньої інфраструктури (в тому числі тротуарів, велодоріжок та вуличного освітлення). | | | | |
| **Назва проєкту:** | **Капітальний ремонт комунальної вулиці від №206 до №227 в с. Дунковиця, (Линковиця) Кам’янської ОТГ.** | | | | |
| **Цілі проєкту:** | Проведення капітального ремонту комунальної вулиці з №206 по №227 в с. Дунковиця, (Линковиця) Кам’янської ОТГ. | | | | |
| **Територія на яку проєкт матиме вплив:** | Кам’янська ОТГ, с. Дунковиця | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигоди** | 814 жителів с. Дунковиця Кам’янської ОТГ | | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | Необхідність ремонту зумовлена незадовільним покриттям дороги та його відсутністю на окремих ділянках. Поганий стан дороги становить загрозу для безпеки руху, а також збільшує витрати значної кількості людей на ремонт власної техніки.   Відсутність покриття на дорозі створює значні проблеми під’їзду швидкої допомоги та пожежно-рятувальних автомобілів до населення, які мають доїжджати не пізніше як за 30 хвилин.  проєктом передбачено капітальний ремонт комунальної вулиці протяжністю 790 м. з влаштуванням асфальтного покриття.  Загальна кошторисна вартість проєкту 1,5 млн. грн. | | | | |
| **Очікувані результати:** | Реалізація даного проєкту надзвичайно актуальна для жителів с. Дунковиця, оскільки забезпечить їх можливістю користуватися якісною дорогою.  В результаті реалізації проєкту очікується отримання позитивного ефекту: відбудеться зростання  довіри громади до владних інституцій, будуть створені якісні умови проїзду жителів по комунальній вулиці, 814 жителів села Дунковиця отримають якісну дорогу. | | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | Розробка ПКД;  Проведення тендеру;  Ремонт дороги. | | | | |
| **Період здійснення:** | **ІІ півріччя 2020– 2023 роки:** | | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Разом** |
| **-** | **500** | **1 000** | **-** | **1 500** |
| **Джерела фінансування:** | Державний, обласний та місцевий бюджет, кошти ДФРР , кошти проєктів та програм МТД. | | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Закарпатська ОДА (департамент економічного розвитку  і торгівлі);  Кам’янська сільська рада;  Територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади (суб’єкти надання адміністративних послуг);  Причетні установи та організації | | | | |
| **Інше:** |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | 2.1.2. Будівництво, модернізація та ремонт дорожньої інфраструктури (в тому числі тротуарів, велодоріжок та вуличного освітлення). | | | | |
| **Назва проєкту:** | **Капітальний ремонт 1500 м вулиці у с. Мідяниця Кам’янської ОТГ.** | | | | |
| **Цілі проєкту:** | Проведення капітального ремонту вулиці без назви в с. Мідяниця Кам’янської ОТГ. | | | | |
| **Територія на яку проєкт матиме вплив:** | Кам’янська ОТГ, с. Мідяниця | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигоди** | 845 жителів с. Мідяниця Кам’янської ОТГ | | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | Необхідність ремонту зумовлена незадовільним покриттям дороги та його відсутністю на окремих ділянках. Поганий стан дороги становить загрозу для безпеки руху, а також збільшує витрати значної кількості людей на ремонт власної техніки.   Відсутність покриття на дорозі створює значні проблеми під’їзду швидкої допомоги та пожежно-рятувальних автомобілів до населення, які мають доїжджати не пізніше як за 30 хвилин.  проєктом передбачено капітальний ремонт комунальної вулиці протяжністю 1 500 м. з влаштуванням асфальтного покриття. Загальна кошторисна вартість проєкту 6,7 млн. грн. | | | | |
| **Очікувані результати:** | Реалізація даного проєкту надзвичайно актуальна для жителів с. Мідяниця, оскільки забезпечить їх можливістю користуватися якісною дорогою.  В результаті реалізації проєкту очікується отримання позитивного ефекту: відбудеться зростання  довіри громади до владних інституцій, будуть створені якісні умови проїзду жителів по комунальній вулиці, 845 жителів села Мідяниця отримають якісну дорогу. | | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | Розробка ПКД;  Проведення тендеру;  Ремонт дороги. | | | | |
| **Період здійснення:** | **ІІ півріччя 2020– 2023 роки:** | | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Разом** |
| **-** | **-** | **3 500** | **3 200** | **6 700** |
| **Джерела фінансування:** | Державний, обласний та місцевий бюджет, кошти ДФРР , кошти проєктів та програм МТД. | | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Закарпатська ОДА (департамент економічного розвитку  і торгівлі);  Кам’янська сільська рада;  Територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади (суб’єкти надання адміністративних послуг);  Причетні установи та організації | | | | |
| **Інше:** |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | 2.1.2. Будівництво, модернізація та ремонт дорожньої інфраструктури (в тому числі тротуарів, велодоріжок та вуличного освітлення). | | | | |
| **Назва проєкту:** | **Капітальний ремонт елементів благоустрою ділянки вулиці від буд. №175 до буд. №229 в с. Мідяниця Кам’янської ОТГ.** | | | | |
| **Цілі проєкту:** | Проведення капітального ремонту елементів благоустрою ділянки вулиці від буд. №175 до буд. №229 в с. Мідяниця Кам’янської ОТГ. | | | | |
| **Територія на яку проєкт матиме вплив:** | Кам’янська ОТГ, с. Мідяниця | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигоди** | 845 жителів с. Мідяниця Кам’янської ОТГ | | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | Необхідність ремонту зумовлена незадовільним покриттям дороги та його відсутністю на окремих ділянках. Поганий стан дороги становить загрозу для безпеки руху, а також збільшує витрати значної кількості людей на ремонт власної техніки.   Відсутність покриття на дорозі створює значні проблеми під’їзду швидкої допомоги та пожежно-рятувальних автомобілів до населення, які мають доїжджати не пізніше як за 30 хвилин.  проєктом передбачено капітальний ремонт комунальної вулиці протяжністю 1 050 м. з влаштуванням асфальтного покриття.  Загальна кошторисна вартість проєкту 3,5 млн. грн. | | | | |
| **Очікувані результати:** | Реалізація даного проєкту надзвичайно актуальна для жителів с. Мідяниця, оскільки забезпечить їх можливістю користуватися якісною дорогою;  В результаті реалізації проєкту очікується отримання позитивного ефекту: відбудеться зростання  довіри громади до владних інституцій, будуть створені якісні умови проїзду жителів по комунальній вулиці, 845 жителів села Мідяниця отримають якісну дорогу. | | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | Розробка ПКД;  Проведення тендеру;  Ремонт дороги. | | | | |
| **Період здійснення:** | **ІІ півріччя 2020 – 2023 роки:** | | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Разом** |
| **-** | **-** | **2 500** | **1 000** | **3 500** |
| **Джерела фінансування:** | Державний, обласний та місцевий бюджет, кошти ДФРР , кошти проєктів та програм МТД. | | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Закарпатська ОДА (департамент економічного розвитку  і торгівлі);  Кам’янська сільська рада;  Територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади (суб’єкти надання адміністративних послуг);  Причетні установи та організації | | | | |
| **Інше:** |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ваші контакти:**  Прізвище, Ім’я,  по-батькові: | Кузьма Наталія Володимирівна | | | | |
| Телефон (стаціонарний і  мобільний): | +380674752529 | | | | |
| Електронна адреса: | [natakuzma78@ukr.net](mailto:natakuzma78@ukr.net) | | | | |
| **Завдання в Стратегії, якому відповідає проєкт:** | 2.1.2. Будівництво, модернізація та ремонт дорожньої інфраструктури (в тому числі тротуарів, велодоріжок та вуличного освітлення) | | | | |
| **Назва проєкту:** | **Поточний середній ремонт ділянки автомобільної дороги місцевого значення С070514 Кам’янське –Богаревиця-Дунковиця км 0+000 – 3+000** | | | | |
| **Цілі проєкту:** | * -забезпечення безперешкодного доступу населення до перевезень автомобільним транспортом; * підвищення безпеки руху та комфортності; * забезпечення планомірного розвитку мережі автомобільних доріг ОТГ | | | | |
| **Територія на яку проект матиме вплив:** | Територія села Богаревиця | | | | |
| **Орієнтовна кількість**  **отримувачів вигод** | 500 чоловік | | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | Поточний середній ремонт ділянки автомобільної дороги місцевого значення С070514 Кам’янське –Богаревиця-Дунковиця км 0+000 – 3+000 планується від дороги 0070110 Берегово-Кам’янське довжиною 2576 м. Дорога має загальну довжину близько 3000 м і проходить від дороги 0070110 Берегово-Кам’янське до околиці села Богаревиця в північному напрямку. Частина дороги, яку планується ремонтувати, розташована в житлових районах села Богаревиця з переважно одноповерховою забудовою житловими будинками. На вулиці переважаючим є рух легкових автомобілів та пішоходів | | | | |
| **Очікувані результати:** | Населення села матиме безперешкодний доступ до послуг з перевезення автомобільним транспортом, що зменшить соціальну напругу з даного питання; відремонтована ділянка дороги села дозволить підвищити безпеку руху та комфортність; відбудеться розвиток мережі автомобільних доріг ОТГ | | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | 1.Засипання великих ям щебенем.  2. Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші без застосування укладальників асфальтобетону.  3. Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші із застосуванням укладальників асфальтобетону.  4. Улаштування покриттів товщиною 4см із гарячих асфальтобетонних сумішей  5. Укріплення узбіччя щебінь-висівками товщиною 10 см | | | | |
| **Період здійснення:** | **ІІ півріччя 2020-2023** | | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Разом** |
| - | 6500 | 3000 | - | 9500 |
| **Джерела фінансування:** | Міжнародна технічна допомога, Дорожній фонд, місцевий бюджет | | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації**  **проєкту:** | Які організації можуть бути залучені і яка їх роль (фінансування, реалізація, партнерство)?  Служба автомобільних доріг у Закарпатській області | | | | |
| **Інше:** | Будь-яка інша важлива інформація щодо ідеї проєкту. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | **Завдання 2.1.2. Будівництво, модернізація та ремонт дорожньої інфраструктури** | | | | |
| **Назва проєкту:** | **Облаштування зупинки громадського транспорту** | | | | |
| **Цілі проєкту:** | Будівництво автобусної зупинки | | | | |
| **Територія на яку проєкт матиме вплив:** | Село Сільце, вулиця Центральна (зупинка на вимогу «Грунок», при виїзді з вул. 8-березня) | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | 300 сімей, мешканців села | | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | Даний проєкт дуже важливий для громади, оскільки людей маршрутом в напрямку до м. Іршави користується чимало, переважна кількість – діти, їх батьки, пенсіонери. Автобуси, маршрутні таксі зупиняються при потребі на узбіччі. Відсутність заїзних кишень для транспорту спричиняє небезпеку на дорозі для водіїв та пасажирів. А відсутність споруди для очікування транспорту підвищує негативний вплив погодних умов на людей та небезпеку ДТП. Об`єкт складається з бетонної плити, встановленої на гвинтових палях, навісного каркасу, який з трьох сторін обшитий металевою бляхою, з переду зверху напис «Сільце А», в середині лавочки, збоку смітник. Розмір: ширина 3м; глибина 2м; висота 2.3 м. Даним проектом передбачено встановлення зупинки громадського транспорту, де відсутні будь-які облаштування, під час дощів люди вимушені мокнути під дощем, мокрим снігом, вітром, очікуючи свій транспорт. | | | | |
| **Очікувані результати:** | Створення належних умов перебування на вулиці під час очікування громадського транспорту. Підвищення безпеки руху, захист громадян від ДТП. Підвищення комфорту та рівня безпеки пасажирів. | | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | Підготовчі роботи для будівництва зупинки:  - будівництво фундаменту на гвинтових палях, встановлення бетонної плити;  - придбання та монтаж зупинки громадського транспорту; - проведення упорядкування прилеглої території. | | | | |
| **Період здійснення:** | **ІІ півріччя 2020 – 2023 роки:** | | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Разом** |
|  |  |  |  | **800** |
| **Джерела фінансування:** | Державний, місцевий бюджет Кам’янської сільської ради, кошти проєктів та програм. | | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Виконавчий комітет Кам’янської сільської ради.  Органи місцевого самоврядування.  Підрядна організація. | | | | |
| **Інше:** |  | | | | |

Завдання 2.1.3. Покращення благоустрою територій населених пунктів

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | 2.1.3. Створення вело- та спортивної інфраструктури в громаді. | | | | |
| **Назва проєкту:** | **Будівництво велоінфраструктури.** | | | | |
| **Цілі проєкту:** | Створення велоінфрастуктури, популяризація здорових видів транспорту, збільшення кількості велосипедистів у громаді. | | | | |
| **Територія на яку проєкт матиме вплив:** | Кам’янська ОТГ | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигоди** | 9447 жителів ОТГ | | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | Велосипед є дуже зручним засобом пересування, він дає користувачу можливість із досить значною швидкістю долати великі відстані на території села чи між селами громади, не використовуючи при цьому автомобіль чи громадський транспорт. Проєктом передбачено розвиток вело інфраструктури на території Кам’янської ОТГ: розбудова велосипедних доріжок, встановлення дорожніх знаків та велосипедних паркувальних зон. | | | | |
| **Очікувані результати:** | * Побудовано 10 км велодоріжок; * Побудова велосипедних паркувальних зон у громадських місцях громади; * Збільшення кількості велосипедистів у громаді; * Покращення якості життя у Кам’янській громаді. | | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | * Будівництво 10 км велодоріжок; * Встановлення велосипедних дорожніх знаків та нанесення розмітки; * Встановлення велосипедних паркувальних зон у громадських місцях громади; * Проведення інформаційної кампанії з використання велосипедів у громаді; * Популяризація велосипедного руху на території ОТГ. | | | | |
| **Період здійснення:** | **ІІ півріччя 2020 – 2023 роки:** | | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Разом** |
| **-** | **5000** | **10000** | **10000** | **250000** |
| **Джерела фінансування:** | Державний, обласний та сільський бюджет, кошти ДФРР, кошти проєктів та програм МТД, кошти інвесторів. | | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Кам’янська сільська рада. | | | | |
| **Інше:** |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | 2.1.3. Покращення благоустрою територій населених пунктів | | | | |
| **Назва проєкту:** | **Розвиток площ та громадських місць в громаді.** | | | | |
| **Цілі проєкту:** | Створення громадських просторів, покращення соціально-економічного середовища ОТГ. | | | | |
| **Територія на яку проєкт матиме вплив:** | Кам’янська ОТГ | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигоди** | 9447 жителів ОТГ | | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | Мета проєкту полягає у вирішенні проблем пов’язаних із дефіцитом можливостей щодо зайнятості, освіти, дозвілля та інших можливостей на сільських територіях. Проєктом передбачено облаштування скверів та громадських просторів у центральних зонах сіл Кам’янської ОТГ, що дасть можливість краще проводити дозвілля мешканцям громади (як дітям, так і дорослим), надасть поштовх до розвитку ресторанної сфери та в цілому покращить якість життя в громаді. | | | | |
| **Очікувані результати:** | * Облагородження центральних площ громади; * Підвищення якості життя у громаді; * Збереження історичної спадщини краю; * Підвищення туристичної привабливості громади. | | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | * Аналіз центральних площ сіл Кам’янськоїОТГ; * Облагородження територій та спорудження скверів чи громадських площ; | | | | |
| **Період здійснення:** | **ІІ півріччя 2020 – 2023 роки:** | | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Разом** |
| **-** | **50** | **100** | **100** | **250** |
| **Джерела фінансування:** | Місцевий бюджет, кошти ДФРР, кошти проєктів та програм МТД, кошти інвесторів | | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Кам’янська сільська рада, громадські організації, підприємці та мешканці громади. | | | | |
| **Інше:** |  | | | | |

Завдання 2.1.4. Реалізація заходів з берегоукріплень та захисту територій від підтоплень

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | 2.1.4. Реалізація заходів з берегоукріплень та захисту територій від підтоплень. | | | | |
| **Назва проєкту:** | **Спорудження засобів берегоукріплень та захисту територій від підтоплень.** | | | | |
| **Цілі проєкту:** | Очищення русел та укріплення берегів річок, що протікають через ОТГ, задля унеможливлення виходу води з берегів та підтоплення території громади. | | | | |
| **Територія на яку проєкт матиме вплив:** | Кам’янська ОТГ | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигоди** | 9447 жителів ОТГ | | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | Велика кількість опадів, що випадають в основному у вигляді злив, часті зимові відлиги сприяють швидкому стоку води в річки. В періоди паводків швидка течія річок інтенсивно розмиває поверхню заплав, підмиває та порушує береги, що спричиняє знищення руйнування шляхів, берего-укріплювальних споруд, а також городини, що вирощується на території ОТГ. | | | | |
| **Очікувані результати:** | * Створення протипаводкового захисту території сіл. * Запобігання руйнуванню дороги та опори комунікацій   зв’язку місцевого значення, економічному збитку від  втрат майна населення.  Покращення екологічної ситуації місцевості. | | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | * Проведення обстеження. * Виготовлення робочого проєкту «Берегоукріплення річок Кам’янської ОТГ» * Проведення берегоукріплювальних робіт. | | | | |
| **Період здійснення:** | **ІІ півріччя 2020 – 2023 роки:** | | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Разом** |
| **-** | **1 000** | **1 000** | **1 000** | **3 000** |
| **Джерела фінансування:** | Державний, обласний та сільський бюджет, кошти ДФРР, кошти проєктів та програм МТД, кошти інвесторів | | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Кам’янська сільська рада. | | | | |
| **Інше:** |  | | | | |

Операційна ціль 2.2. Підвищення рівня екологічної безпеки та впровадженняенергоефективних технологій

Завдання 2.2.1. Впровадити енергозберігаючі технології та альтернативні джерела енергії

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | 2.2.1. Впровадити енергозберігаючі технології та альтернативні джерела енергії. | | | | |
| **Назва проєкту:** | **Закупівля подрібнювачів відходів деревини (КП).** | | | | |
| **Цілі проєкту:** |  | | | | |
| **Територія на яку проєкт матиме вплив:** | Кам’янська ОТГ | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигоди** | 9447 жителів ОТГ | | | | |
| **Стислий опис проєкту:** |  | | | | |
| **Очікувані результати:** |  | | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** |  | | | | |
| **Період здійснення:** | **ІІ півріччя 2020 – 2023 роки:** | | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Разом** |
| **-** | **1 000** | **1 000** | **1 000** | **3 000** |
| **Джерела фінансування:** | Державний, обласний та сільський бюджет, кошти проєктів та програм МТД, кошти інвесторів | | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Кам’янська сільська рада. | | | | |
| **Інше:** |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | 2.2.1. Впровадити енергозберігаючі технології та альтернативні джерела енергії. | | | | |
| **Назва проєкту:** | **Встановлення сонячних панелей на дахи чи фасади комунальних установ.** | | | | |
| **Цілі проєкту:** | Використання альтернативних джерел енергії з метою забезпечення енергоавтономії будівель та економії енергоресурсів. | | | | |
| **Територія на яку проєкт матиме вплив:** | Кам’янська ОТГ | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигоди** | 9447 жителів ОТГ | | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | Робочим проєктом передбачено встановлення сучасних альтернативних джерел виробництва енергії на будівлях комунальної власності. Такі заходи забезпечать електричну автономію об’єктів та економію енергоресурсів. Крім того, кошти, зекономлені в майбутньому за рахунок реалізації заходу, буде спрямовано на вирішення інших важливих потреб громади. | | | | |
| **Очікувані результати:** | * Електрична автономія будівель комунальної власності громади; * Економія енергоносіїв; * Застосування альтернативних джерел виробництва енергії. | | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | * Розробка ПКД Вибір підрядної організації; * Проведення монтажних робіт; * Введення в експлуатацію та обслуговування об’єктів. | | | | |
| **Період здійснення:** | **ІІ півріччя 2021 – 2023 роки:** | | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Разом** |
| **-** | **-** | **1 000** | **1 000** | **2 000** |
| **Джерела фінансування:** | Місцеві бюджети, кошти ДФРР, МТД. | | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Кам’янська сільська рада, громадські організації. | | | | |
| **Інше:** |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | 2.2.1. Впровадити енергозберігаючі технології та альтернативні джерела енергії. | | | | |
| **Назва проєкту:** | **Проведення комплексного енергоаудиту будівель закладів бюджетної сфери в ОТГ** . | | | | |
| **Цілі проєкту:** | Підвищення ефективності споживання та раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів у громаді. | | | | |
| **Територія на яку проєкт матиме вплив:** | Кам’янська ОТГ | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигоди** | 9447 жителів ОТГ | | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | проєкт передбачає проведення енргоаудиту комунальних приміщень громади та прийняття заходів для оптимізації використання енергетичних ресурсів у громаді. | | | | |
| **Очікувані результати:** | * Визначено комунальні будівлі, що підлягають енергоаудиту; * Проведено тендер з визначення підрядника; * Проведено ремонт та утеплення комунальних будівель з метою енергоощадності; * Зменшення кількості втрат енергоресурсів у громаді; * Економія енергоресурсів ; | | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | * Визначення переліку закладів бюджетної сфери в ОТГ для проведення енергоаудиту; * проведення тендерної процедури з визначенням підрядника; * проведення ремонтних робіт з утеплення зовнішніх стін; * проведення інформаційної роботи з цільовою аудиторією проєкту стосовно основ енергоефективності та енергозбереження через взаємодію з громадськістю; * моніторинг та оцінка; * проведення інформаційної компанії для представлення результатів з реалізації проєкту. | | | | |
| **Період здійснення:** | **ІІ півріччя 2020 – 2023 роки:** | | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Разом** |
| **-** | **50** | **100** | **100** | **250** |
| **Джерела фінансування:** | Місцеві бюджети, кошти ДФРР, МТД. | | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Кам’янська сільська рада, громадські організації. | | | | |
| **Інше:** |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | 2.2.1. Впровадити енергозберігаючі технології та альтернативні джерела енергії. | | | | |
| **Назва проєкту:** | **Проведення енергомоніторингу у громаді.** | | | | |
| **Цілі проєкту:** | Виявлення достовірної інформації про стан використання енергетичних ресурсів у громаді та оптимізувати обсяги енерговитрат. | | | | |
| **Територія на яку проєкт матиме вплив:** | Кам’янська ОТГ | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигоди** | 9447 жителів ОТГ | | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | проєктом передбачено комплекс заходів, спрямований на отримання, створення бази даних по енергоспоживанн об’єктів та їх обробку, для виявлення випадків відхилення споживання. | | | | |
| **Очікувані результати:** | * Створено систему енергетичного менеджменту **відповідно до міжнародних стандартів та діючого законодавства України;** * **Впроваджено автоматизовану систему моніторингу використання енергетичних ресурсів у громаді;** * **Покращено енергетичну ситуацію у громаді;** * **Оптимізаовано обсяги енерговитрат;** | | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | * Визначення підрядника з проведення енергомоніторингу у громаді; * Створення системи енергетичного менеджменту **відповідно до міжнародних стандартів та діючого законодавства України;** * **Впровадження автоматизованої системи моніторингу використання енергетичних ресурсів у громаді;** * **Навчання фахівців громади.** | | | | |
| **Період здійснення:** | **ІІ півріччя 2020 – 2023 роки:** | | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Разом** |
| **-** | **10** | **50** | **50** | **110** |
| **Джерела фінансування:** | Місцеві бюджети, кошти ДФРР, МТД. | | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Кам’янська сільська рада, громадські організації. | | | | |
| **Інше:** |  | | | | |

Завдання 2.2.2. Популяризувати енергоефективність та енергозбереження

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | 2.2.2. Популяризувати енергоефективність та енергозбереження | | | | |
| **Назва проєкту:** | **Поширення інформації про наявні ресурси для проведення енергомодернізації.** | | | | |
| **Цілі проєкту:** |  | | | | |
| **Територія на яку проєкт матиме вплив:** | Кам’янська ОТГ | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигоди** | 9447 жителів ОТГ | | | | |
| **Стислий опис проєкту:** |  | | | | |
| **Очікувані результати:** |  | | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** |  | | | | |
| **Період здійснення:** | **ІІ півріччя 2020 – 2023 роки:** | | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Разом** |
| **-** | **500** | **1000** | **1000** | **2500** |
| **Джерела фінансування:** | Місцеві бюджети, кошти ДФРР, МТД. | | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Кам’янська сільська рада, громадські організації. | | | | |
| **Інше:** |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | 2.2.2. Популяризувати енергоефективність та енергозбереження | | | | |
| **Назва проєкту:** | **Проведення інформаційно-просвітницької кампанії щодо енергоефективності серед населення.** | | | | |
| **Цілі проєкту:** |  | | | | |
| **Територія на яку проєкт матиме вплив:** | Кам’янська ОТГ | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигоди** | 9447 жителів ОТГ | | | | |
| **Стислий опис проєкту:** |  | | | | |
| **Очікувані результати:** |  | | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** |  | | | | |
| **Період здійснення:** | **ІІ півріччя 2021 – 2023 роки:** | | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Разом** |
| **-** | **500** | **1000** | **1000** | **2500** |
| **Джерела фінансування:** | Місцеві бюджети, кошти ДФРР, МТД. | | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Кам’янська сільська рада, громадські організації. | | | | |
| **Інше:** |  | | | | |

Завдання 2.2.3 Організація роздільного збору ТПВ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | 2.2.3. Організація роздільного збору ТПВ | | | | |
| **Назва проєкту:** | **Встановлення контейнерів для роздільного збору сміття в школах.** | | | | |
| **Цілі проєкту:** | Запровадження культури роздільного способу збирання твердих побутових відходів у школярів громади. | | | | |
| **Територія на яку проєкт матиме вплив:** | Кам’янська ОТГ | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигоди** | 9447 жителів ОТГ | | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | Проєктом передбачено встановлення контейнерів для роздільного збору твердих побутових відходів у школах ОТГ, проведення навчання для школярів та запровадження роздільного способу збирання сміття. | | | | |
| **Очікувані результати:** | * Впроваджено систему роздільного збору твердих побутових відходів у школах громади; * Закуплено та встановлено контейнери для роздільного збору сміття; * Проведено навчання для школярів; * Змінено культуру поводження з відходами у школярів; * Покращено екологічну ситуацію у громаді. | | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | * Закупівля та встановлення контейнерів для роздільного збору сміття у школах ОТГ; * Проведення серії навчань для школярів громади щодо способів поводження з ТПВ; * Зміна культури поводження з відходами у школярів; | | | | |
| **Період здійснення:** | **ІІ півріччя 2020 – 2023 роки:** | | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Разом** |
| **-** | **20** | **20** | **20** | **60** |
| **Джерела фінансування:** | Місцевий бюджет, громадські організації, підприємці, інші донорські кошти не заборонені законодавством України. | | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Кам’янська сільська рада, громадські організації, мешканці. | | | | |
| **Інше:** |  | | | | |

Стратегічна ціль 3. Розвиток людського потенціалу

Операційна ціль 3.1.Підвищити якість життя

Завдання 3.1.1. Підвищити якість послуг мережі освітніх закладів

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва проєкту:** | **Створення належних умов і покращення навчального процесу для учнів школи** | | | | |
| **Цілі проєкту:** | Утеплення фасаду із застосуванням інноваційних технологій дасть можливість запобігти руйнуванню будівлі, заміна вікон та пічного опалення дозволить значно зекономити використання енергоносіїв в опалювальний період, дасть можливість зберегти архітектурну виразність та естетичний вигляд будівлі. Проведення водопостачання дасть змогу значно покращити санітарно-гігієнічні умови перебування як дітей, так і вчителів у школі. | | | | |
| **Територія на яку проєкт**  **матиме вплив:** | Територія села Богаревиця | | | | |
| **Орієнтовна кількість**  **отримувачів вигод** | 500 чоловік | | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | Школа збудована у 1936 році. На сьогодні у школі старі дерев’яні вікна, яким майже 100 років, пічне опалення, немає водопостачання, старі меблі, класи без ремонту. Необхідно здійснити заходи щодо модернізації будівлі школи. | | | | |
| **Очікувані результати:** | Надання дітям шкільної освіти у комфортних умовах, створення середовища для збереження здоров’я учнів, формування здорової особистості. | | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | 1.Водопостачання  2.Заміна вікон.  3.Утеплення фасаду.  4.Заміна пічного опалення.  5.Придбання інвентаря для класних приміщень (шкільні меблі). | | | | |
| **Період здійснення:** | **ІІ півріччя 2020 – 2023 роки:** | | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Разом** |
|  | 500 | 500 | 500 | 1 500 |
| **Джерела фінансування:** | Міжнародна технічна допомога, місцевий бюджет | | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації**  **проєкту:** |  | | | | |
| **Інше:** |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва проєкту:** | **Забезпечення прав дітей на доступність здобуття дошкільної освіти** | | | | |
| **Цілі проєкту:** | * забезпечення температурного режиму в приміщенні ДНЗ * формування гармонійно розвиненої соціально-активної та творчої особистості; * безпека дітей | | | | |
| **Територія на яку проєкт**  **матиме вплив:** | Територія села Богаревиця | | | | |
| **Орієнтовна кількість**  **отримувачів вигод** | 500 осіб | | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | ДНЗ збудований у 1953 році. На сьогодні у ДНЗ немає газифікації, застарілі меблі, аварійна огорожі. Необхідно здійснити заходи щодо модернізації будівлі ДНЗ. | | | | |
| **Очікувані результати:** | Надання дітям дошкільної освіти у комфортних умовах, формування здорової особистості. | | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | 1.Газифікація ДНЗ  2. Благоустрій території.  3.Заміна огорожі ДНЗ.  4.Заміна меблів (ліжок, шкафчиків та ін.)  5.Пожежна сигналізація дитячого садочка | | | | |
| **Період здійснення:** | **ІІ півріччя 2020** **– 2023 роки:** | | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Разом** |
|  | 400,0 |  |  |  |
| **Джерела фінансування:** | Міжнародна технічна допомога, місцевий бюджет | | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації**  **проєкту:** |  | | | | |
| **Інше:** |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва проєкту:** | **Добудова спальної та туалетної кімнат для ясельної групи в Сілецькому ДНЗ №2** | | | | |
| **Цілі проєкту:** | Забезпечення належних санітарно – гігієнічних умов перебування та виховання дітей у дошкільному навчальному закладі, і належних умов робочого місця для персоналу. Вивільнення площ для більш комфортного розміщення дітей, що навчаються у ДНЗ | | | | |
| **Територія на яку проєкт**  **матиме вплив:** | с. Сільце, Іршавського району, Закарпатської області | | | | |
| **Орієнтовна кількість**  **отримувачів вигод** | 52 вихованців дошкільного навчального закладу та їх батьки, 14 працівників закладу | | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | Добудова спальної та туалетної кімнат дасть можливість для створення санітарно – гігієнічних, комфортних умов перебування вихованців у дошкільному навчальному закладі.  проєкт має розроблену проєктно - кошторисну документацію «Реконструкція ДНЗ №2 с. Сільце, Іршавського району». | | | | |
| **Очікувані результати:** | Забезпечення комфортного функціонування ДНЗ відповідно до санітарно – гігієнічних норм. Реалізується принцип найкращого забезпечення інтересів дитини. Покращення умови перебування дітей в ДНЗ, створення сучасних умов праці. | | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | Створення належних умов для перебування дітей та працівників даного ДНЗ. | | | | |
| **Період здійснення:** | **ІІ півріччя 2020-2023 роки:** | | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Разом** |
|  |  |  |  | 1051903грн. |
| **Джерела фінансування:** | місцевий бюджет, державний бюджет, | | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації**  **проєкту:** |  | | | | |
| **Інше:** |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва проєкту:** | **Реконструкція будівлі та системи опалення старшої групи в Сілецькому ДНЗ №2** | | | | |
| **Цілі проєкту:** | Підвищення комфорту та якості виховного процесу в дошкільному навчальному закладі, поліпшення матеріально – технічного стану будівлі дитячого садка. | | | | |
| **Територія на яку проєкт**  **матиме вплив:** | с. Сільце, Іршавського району, Закарпатської області | | | | |
| **Орієнтовна кількість**  **отримувачів вигод** | 52 вихованців дошкільного навчального закладу та їх батьки, 14 працівників закладу | | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | Будівля даного закладу була зведена приблизно ще в 1939 році, що відповідно на сьогоднішній день проявляється у недосконалості. Отже дана ситуація потребує системного вирішення.  Підвищення температурного режиму, зменшення витрат на утримання дошкільного навчального закладу для можливості забезпечення його безперебійного функціонування, за рахунок проведення реконструкції будівлі та системи опалення закладу. | | | | |
| **Очікувані результати:** | Вирішено питання утримання ДНЗ в належному стані, проведено реконструкцію будівлі та системи опалення;  В результаті здійснення проєкту, вихованці групи отримають комфортні та безпечні умови. | | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | Виготовлення проєктно – кошторисної документації.  Реконструкція будівлі старшої групи в даному ДНЗ, а саме:  Утеплення та відновлення фасади;  Капітальний ремонт даху;  Реконструкцію системи опалення, електропроводки;  Заміна газового котла;  Створити комфортні умови для розвитку кожної дитини . | | | | |
| **Період здійснення:** | **ІІ півріччя 2020 -2023 роки:** | | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Разом** |
| - | 1000 | 500 | - | 1500 |
| **Джерела фінансування:** |  | | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації**  **проєкту:** |  | | | | |
| **Інше:** |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва проєкту:** | **Благоустрій прилеглої території в Сілецькому ДНЗ №2 для створення зони комфорту.** | | | | |
| **Цілі проєкту:** | Основною метою проєкту є створення комфортних умов для безпечного користування прилеглою територією дошкільного навчального закладу вихованцями. | | | | |
| **Територія на яку проєкт**  **матиме вплив:** | с. Сільце, Іршавського району, Закарпатської області. | | | | |
| **Орієнтовна кількість**  **отримувачів вигод** | 52 вихованців дошкільного навчального закладу та їх батьки, 14 працівників закладу | | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | Проведення комплексу робіт з благоустрою прилеглої території ДНЗ для створення зони комфорту: благоустрій, облаштування дитячого майданчика, заміна огорожі на території закладу із встановленням відеокамер для запобігання крадіжок, що сприятиме підвищенню безпеки та комфорту перебування вихованців у дошкільному навчальному закладі. | | | | |
| **Очікувані результати:** | Забезпечення безпечного та комфортного перебування вихованців ДНЗ;  Покращення естетичного вигляду прилеглої території;  Створення рівних умов для повноцінного, здорового і безпечного розвитку дітей;  Підвищення безпеки на території ДНЗ. | | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | Спрямовані на створення умов для безпечного користування прилеглою територією даного ДНЗ, поліпшення благоустрою, створення естетичного привабливого середовища. | | | | |
| **Період здійснення:** | **ІІ півріччя 2020 – 2023 роки:** | | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Разом** |
| - | 100 | - | - |  |
| **Джерела фінансування:** |  | | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації**  **проєкту:** |  | | | | |
| **Інше:** |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва проєкту:** | **Капітальний ремонт школи у с. Дунковиця** | | | | |
| **Цілі проєкту:** | -Облагородження шкільних приміщень  -оснащення комп’ютерною технікою класів | | | | |
| **Територія на яку проєкт**  **матиме вплив:** | с. Дунковиця | | | | |
| **Орієнтовна кількість**  **отримувачів вигод** | Громада села (учні, вчителі, батьки та жителі села) - до 600 чоловік | | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | 1 Оновлено застарілі меблі  2. Придбання для початкових класів матеріально-технічного забезпечення.  3. Потребується заміна вікон у їдальні, у біологічному кабінеті та у спортзалі.  4. Заміна електропроводки.  5. Капітальний ремонт спортивного майданчику.  6. Утеплення фасаду.  7. Заміна паркану біля школи  8.Заміна дверей у школі | | | | |
| **Очікувані результати:** | Завершено капітальний ремонт школи  Створено комп’ютерне забезпечення класів(9 класів)  Створені зелений клас та спортмайданчик(1 клас+1 майданчик)  Переоснащення та оновлення сучасними засобами навчання кабінетів фізики, хімії, географії, біології, математики ,української мови та літератури, іноземної мови  облаштування шкільного подвір’я (встановлення бруківки) | | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** |  | | | | |
| **Період здійснення:** | **ІІ півріччя 2020 2023 роки:** | | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Разом** |
| - | 3000 | 3000 | 3000 | 9000 |
| **Джерела фінансування:** |  | | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації**  **проєкту:** |  | | | | |
| **Інше:** |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ваші контакти:**  Прізвище, Ім’я,  по-батькові: | Зан Світлана Андріївна | | | | |
| Телефон (стаціонарний і  мобільний): | 0961831187  77234 | | | | |
| Електронна адреса: | [silce-school@ukr.net](mailto:silce-school@ukr.net) | | | | |
| **Завдання в Стратегічному**  **плані, якому відповідає проєкт:** | 3.1.1 Підвищення якості послуг закладу освіти. | | | | |
| **Назва проєкту:** | Встановлення обладнання для харчоблоків шкільної їдальні у відповідності до вимог системи HACCP. | | | | |
| **Цілі проєкту:** | Забезпечення належним чином надання послуг у сфері харчування учасників освітнього процесу. | | | | |
| **Територія на яку проєкт**  **матиме вплив:** | с. Сільце, вул. Шкільна, 27, Сілецька ЗОШ І-ІІІ ступенів. | | | | |
| **Орієнтовна кількість**  **отримувачів вигод** | 580 осіб (абонентів). | | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | Проблема із забезпеченням шкільної їдальні необхідним технічним обладнанням існує уже на протязі багатьох років і обумовлена тим, що протягом останніх десятиліть не відбувалося оновлення харчоблоків у шкільній їдальні. Все це призвело до того, що неможливо забезпечити належний рівень надання послуг харчування учнів та відповідного рівня безпеки, що відповідали б вимогам впровадження системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках НАССР у закладі освіти. Особливо гостро ця проблема проявляється сьогодні, адже у зв’язку із розповсюдженням інфекційних захворювань, рівень безпеки надання даних послуг є набагато вищим, а застаріле обладнання не дає можливості належним чином забезпечити відповідний рівень харчування. проєктом передбачається заміна технічного обладнання зокрема встановлення холодильних установок, вітрини для видачі замовлення з дотриманням усіх заходів безпеки. Внаслідок реалізації даного проєкту, максимально буде підвищений рівень надання послуг харчування для учасників освітнього процесу. проєкт потребує розробки проєктно-кошторисної документації. | | | | |
| **Очікувані результати:** | Забезпечення більш високого рівня надання послуг у сфері харчування та забезпечення безпечності реалізації харчових продуктів. | | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | 1. Розробка та затвердження проєктно-кошторисної документації.  2. Виконання робіт із технічного обладнання та прийняття в експлуатацію | | | | |
| **Період здійснення:** | **ІІ півріччя 2020 – 2023 р** | | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Разом** |
|  | 250000 |  |  |  |
| **Джерела фінансування:** | Державний, місцевий бюджет Кам’янської ОТГ, кошти проєктів та програм МОН України. | | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації**  **проєкту:** | Органи місцевого самоврядування. Підрядна організація. | | | | |
| **Інше:** |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ваші контакти:**  Прізвище, Ім’я,  по-батькові: | Зан Світлана Андріївна | | | | |
| Телефон (стаціонарний і  мобільний): | 0961831187  77234 | | | | |
| Електронна адреса: | [silce-school@ukr.net](mailto:silce-school@ukr.net) | | | | |
| **Завдання в Стратегічному**  **плані, якому відповідає проєкт:** | 3.1.1 Підвищення якості послуг закладу освіти. | | | | |
| **Назва проєкту:** | Встановлення футбольного спортивного майданчика із штучним покриттям та реконструкція існуючих спортивних споруд. | | | | |
| **Цілі проєкту:** | Забезпечення належного рівня освітніх послуг та пропаганди здорового способу життя. | | | | |
| **Територія на яку проєкт**  **матиме вплив:** | с. Сільце, вул. Шкільна, 27, Сілецька ЗОШ І-ІІІ ступенів. | | | | |
| **Орієнтовна кількість**  **отримувачів вигод** | 580 осіб (абонентів). | | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | Надання якісних освітніх послуг певним чином залежить від матеріально-технічної бази закладу освіти. Тому наразі пріоритетним є підвищення надання якісних освітніх послуг, зокрема забезпечення реалізації Державної програми з фізичного розвитку дитини, та пропаганди здорового способу життя, залучення молоді до активної участі у спортивно-масових заходах, надання можливості розвиватися за різними спортивними напрямками. проєктом передбачається реконструкція уже існуючих спортивних майданчиків та встановлення футбольного спортивного майданчику зі штучним покриттям. проєкт потребує розробки проєктно-кошторисної документації. | | | | |
| **Очікувані результати:** | Забезпечення більш високого рівня надання якісних освітніх послуг та досягнення високих результатів у спортивно-масовій роботі. | | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | 1. Розробка та затвердження проєктно-кошторисної документації.  2. Виконання робіт із технічного обладнання та прийняття в експлуатацію. | | | | |
| **Період здійснення:** | **ІІ півріччя 2020 – 2023 р** | | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Разом** |
|  | 2000000 |  |  |  |
| **Джерела фінансування:** | Державний, місцевий бюджет Кам’янської ОТГ, кошти проєктів та програм МОН України. | | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації**  **проєкту:** | Органи місцевого самоврядування. Підрядна організація. | | | | |
| **Інше:** |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | 3.1.1. Підвищити якість послуг мережі освітніх закладів. | | | | |
| **Назва проєкту:** | **Ремонт Дошкільного навчального закладу у с. Сільце.** | | | | |
| **Цілі проєкту:** | Створити кращі умови для здійснення навчально-виховного процесу в ДНЗ,та покращити матеріально-технічну базу | | | | |
| **Територія на яку проєкт матиме вплив:** | Кам’янська ОТГ | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигоди** | 9447 жителів ОТГ | | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | У Сілецькому ДНЗ навчається 52 дітей та працює 14 працівників. проєктом передбачено створення сучасних та комфортних умов у для перебування дітей у дошкільному навчальному закладі. | | | | |
| **Очікувані результати:** | * Відремонтовано будівлю Сілецького ДНЗ та закуплено необхідне оснащення; * Покращено стан будівлі дошкільного навчального закладу з належними санітарно-гігієнічними умовами перебування дітей у закладі; * Забезпечено комфортні умови для перебування дітей у дошкільному навчальному закладі; | | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | * Зробити фасад будівлі – 250 м кВ.; * Зробити капітальний ремонт деяких групових приміщень; * Замінити 8 внутрішніх міжкімнатних дверей; * Закупити 40 дитячих шкафчики у коридор; * Закупити 19 ліжечок для діток ясельної групи. | | | | |
| **Період здійснення:** | **ІІ півріччя 2020 – 2023 роки:** | | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Разом** |
| **-** | **500** | **1000** | **-** | **1500** |
| **Джерела фінансування:** | Місцеві бюджети, кошти ДФРР, МТД. | | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Кам’янська сільська рада. | | | | |
| **Інше:** |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ваші контакти:**  Прізвище, Ім’я,  по-батькові: | Воловицький дошкільний навчальний заклад  Лакатош Руслана Іванівна | | | | |
| Телефон (стаціонарний і  мобільний): | 0987890611 | | | | |
| Електронна адреса: | Lakatosh08@ukr/net | | | | |
| **Завдання в Стратегічному**  **плані, якому відповідає проєкт:** | ***3.1.1. Підвищити якість послуг мережі освітніх закладів*** | | | | |
| **Назва проєкту:** |  | | | | |
| **Цілі проєкту:** |  | | | | |
| **Територія на яку проєкт**  **матиме вплив:** |  | | | | |
| **Орієнтовна кількість**  **отримувачів вигод** |  | | | | |
| **Стислий опис проєкту:** |  | | | | |
| **Очікувані результати:** | 1 Пожежна сигналізація дитячого садочка  2 Ремонт та перекриття даху  3 Заміна електромережі  4 Оснащення ігрового майданчика | | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** |  | | | | |
| **Період здійснення:** | **ІІ півріччя 2020 – 2023 роки:** | | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Разом** |
|  |  |  |  |  |
| **Джерела фінансування:** |  | | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації**  **проєкту:** |  | | | | |
| **Інше:** |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | **3.1.1. Підвищити якість послуг мережі освітніх закладів** | | | | |
| **Назва проєкту:** | Високі знання – непереможна сила і велике майбутнє нашої громади | | | | |
| **Цілі проєкту:** | Створити структуру, яка координуватиме і реалізуватиме програми розвитку освітніх закладів Кам’янської сільської ради, покращити забезпечення всіх закладів необхідними матеріальними засобами, проводити навчання та перепідготовку педпрацівників, залучати освітян до вивчення передових методів викладання. | | | | |
| **Територія на яку проєкт матиме вплив:** | Кам’янська ОТГ | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигоди** | 9 447 мешканців ОТГ | | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | Процес розвитку освіти потребує об'єднання зусиль усіх учасників освітнього процесу та підтримки започаткованих ініціатив. Нагальною проблемою сільської школи є обмеженість сучасними засобами освіти, відсутність інституції, яка б системно працювала над розробкою і реалізацією проєктів освітнього і соціального розвитку громади в цілому, сприяла і продуктивно співпрацювала з громадянами для досягнення цілей розвитку освіти на селі. Надавала можливість сільському вчителю бачити кращі приклади сучасної школи. Агенція розвитку освіти (далі - АРО) розглядається як провідна установа , яка забезпечуватиме цей процес. Засновники/засновник узгоджують між собою, виходячи із потреб громади, основні функції та зобов’язання АРО, а також схему постійного фінансування, розробляють та затверджують бізнес-план АРО: готують статутні документи та визначають організаційну структуру відповідно до ролі, яку АРО відіграватиме у сучасному прогресивному розвитку освіти громади, визначають її завдання.  Такими завданнями, зокрема, є:  - підготовка пропозицій/проєктів розвитку освіти з ефективним використання наявних ресурсів та їх використанням у сучасній школі;  - підвищення кваліфікації освітян через курси ЗІППО, нарад, зустрічей, конференцій, круглих столів та відвідання уроків колег та консультативна допомога для реалізації завдань покращення рівня освіти;  - сприяння розвитку освітнього процесу методом ведення постійного продуктивного діалогу та співпраці всіх освітян, узгодження інтересів та поєднання можливостей різних закладів освіти в межах ОТГ;  - координація інтересів, можливостей усіх типів освітніх закладів громади, узгодження функцій усіх структурних підрозділів освіти громади /участі, сприяння розвитку та інвестуванню в освітню галузь;  - своєчасне інформування про події, можливості та потреби освітньої галузі громади, участь у організації освітніх та виховних заходів молодого покоління ОТГ , що є складовою розвитку освітніх та виховних аспектів галузі.  Після юридичної реєстрації АРО необхідно створити та обладнати її офіс, підібраний персонал та забезпечити функціональну спроможність відповідно до покладених на неї завдань та повноважень.  Створену АРО, її можливості всебічно рекламуються/доносяться до цільових аудиторій через веб-сайт, пресу, телебачення.  Враховуючи, що очікуваний результат у перший рік найважливіший для постійного функціонування (за цей рік АРО повинна розвинути свій потенціал та почати надавати послуги та результати), початкове фінансування має здійснюватися донорами та органами влади та за рахунок внесків засновників. | | | | |
| **Очікувані результати:** | Засновниками/засновником прийняте рішення про створення про створення АРО.  •Визначено основні функції АРО. та схему постійного фінансування. Розроблено бізнес-план, зареєстровано АРО..  •Обладнано необхідне приміщення, забезпечено меблями, оргтехнікою;  •Підібраний та навчений персонал;  •АРО. повномасштабно запрацює до кінця 2021 року. | | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | Визначення основних функцій Агенції та схеми постійного фінансування, підготовка бізнес-плану, організаційної структури та установчих документів;  •Реєстрація АРО;  •Закупівля меблів, оргтехніки, забезпечення комунікаціями;  •Підбір та навчання персоналу;  •Підготовка та проведення інформаційної кампанії  •Інтенсивна робота на покращення освітньої галузі | | | | |
| **Період здійснення:** | **ІІ півріччя 2020– 2023 роки:** | | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Разом** |
| **0** | **50** | **100** | **100** | **250** |
| **Джерела фінансування:** | Державний, обласний та міський бюджет, кошти проєктів та програм МТД, кошти інвесторів | | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Причетні установи та організації Кам’янська сільська рада, Відділ освіти, культури, туризму, молоді та спорту Кам’янської сільської ради , громадські об’єднання, навчальні заклади, фізичні та юридичні особи. | | | | |
| **Інше:** |  | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | 3.1.1. Підвищити якість послуг мережі освітніх закладів. | | | |
| **Назва проєкту:** | **Ремонт Дошкільного навчального закладу у с.Хмільник.** | | | |
| **Цілі проєкту:** | Створення умов для здійснення навчального - виховного процесу в дошкільному навчальному закладі. Вдосконалення та покращення матеріально-технічного стану закладів освіти. | | | |
| **Територія на яку проєкт матиме вплив:** | Кам’янська ОТГ | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигоди** | 9447 жителів ОТГ | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | Проєкт передбачає проведення ремонтних робіт у Дошкільному навчальному закладі с. Хмільник та на його прилеглій території.  Сьогодні у ДНЗ навчається дітей та працює працівників.  Реалізація даного проєкту дасть змогу створити сучасний дизайн захисного огородження навколо ігрових майданчиків дошкільного навчального закладу та встановлення нових дитячих зон, облаштування доріжок, встановлення лавочок.  Результат виконання зазначених робіт забезпечитьстворення сприятливих умов для перебування в садочку дітей, зменшення кількості захворювання дітей та скорочення лікарняних у батьків, благоустрій території та групових приміщень.  **Для вихованців закладу буде забезпечено** безпеку життєдіяльності , створено безпечні умови перебування на прогулянці **та у групових приміщеннях.**  **Для працівників закладу буде** покращено умови праці та зменшить ризики травмування та захворюваності серед дітей ДНЗ. | | | |
| **Очікувані результати:** | * Реалізація проєкту дає змогу упродовж десятиліть захищати підростаюче покоління від сторонніх осіб, небезпечних тварин, забруднення шкідливими речовинами навколишнього середовища та створення комфортних умов в приміщеннях закладу. | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | * Ремонт та заміна огорожі на території ДНЗ; * Облаштування доріжок; * Встановлення лавочок та смітників; * Капітальний ремонт коридору ДНЗ; * Заміна підлоги у групових кімнатах; * Облаштування ігрового майданчика. | | | |
| **Період здійснення:** | **2021 – 2023 роки:** | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2021** | **2022** | **2023** | **Разом** |
| **500** | **500** |  | **1000** |
| **Джерела фінансування:** | Місцеві бюджети, кошти ДФРР, МТД. | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Кам’янська сільська рада, громадські організації. | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | 3.1.1. Підвищити якість послуг мережі освітніх закладів. | | | |
| **Назва проєкту:** | **Облагородження шкільних приміщень у Дунковицькій загальноосвітній школі  І-ІІ ступенів.** | | | |
| **Цілі проєкту:** | Покращення рівня навчання у Дунковицькій загальноосвітній школі та забезпечення комфортних умов перебування школярів. | | | |
| **Територія на яку проєкт матиме вплив:** | Кам’янська ОТГ | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигоди** | 9447 жителів ОТГ | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | Покращенні рівня освіти у школах громади можливе в тому числі i через покращення умов перебування школярів, оновлення шкільного інвентарю, реконструкції шкільких приміщень. У Дунковицькій загальноосвітній ЗОШ навчається 81 учень. Школа є І-ІІ ступенів та навчає дітей до 9 класу. Покращення умов перебування школярів вплине на якість отримання ними освіти. проєктом передбачено капітальний ремонт шкільного приміщення та обладнання шкільних кабінетів сучасними засобами навчання. | | | |
| **Очікувані результати:** | * Завершено капітальний ремонт шкільної будівлі; * Придбано для початкових класів матеріально-технічного забезпечення; * Створені зелений клас; * Відремонтовано спортивний майданчик; * Переоснащено та оновлено сучасними засобами навчання кабінетів фізики, хімії, географії, біології, математики,української мови та літератури та іноземної мови; * Облаштовано шкільне подвір’я; * Збільшено чисельність учнів у перспективі. | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | * Проведення капітального ремонту шкільного приміщення; * Заміна елетропроводки; * Утеплення фасаду шкільної будівлі; * Розробка проєктно-кошторисної документації. Заміна вікон у їдальні, у біологічному кабінеті та у спортзалі; Заміна електропроводки; * Оновлення застарілих меблів у шкільних класах; * Заміна дверей у шкільких класах; * Придбання для початкових класів матеріально-технічного забезпечення; * Переоснащення та оновлено сучасними засобами навчання кабінетів фізики, хімії, географії, біології, математики,української мови та літератури та іноземної мови; * Капітальний ремонт спортивного майданчика; * Заміна паркану біля школи. | | | |
| **Період здійснення:** | **2021 – 2023 роки:** | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2021** | **2022** | **2023** | **Разом** |
| **500** | **500** |  | **1000** |
| **Джерела фінансування:** | Місцеві бюджети, кошти ДФРР, МТД. | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Кам’янська сільська рада, громадські організації. | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | 3.1.1. Підвищити якість послуг мережі освітніх закладів. | | | |
| **Назва проєкту:** | **Оснащення комп’ютерного класу у Дунковицькій загальноосвітній школі   І-ІІ ступенів.** | | | |
| **Цілі проєкту:** | Забезпечення доступності та покращення якості надання освітніх послуг у громаді. Покращення іміджу громади. | | | |
| **Територія на яку проєкт матиме вплив:** | Кам’янська ОТГ | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигоди** | 9447 жителів ОТГ | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | У Дунковицькій ЗОШ є необхідність покращення матеріально-технічної бази, зокрема у частині забезпечення комп’ютерного класу та створення належних умов навчання. Необхідність реалізації даного проєкту пов’язана з забезпеченням доступності та покращення рівня навчального процесу. | | | |
| **Очікувані результати:** | * Покращено матеріально-технічну базу школи; * Створено комфортні умови навчання учнів громади; * Підвищено доступність, ефективністьі та якість шкільної освіти; * Розширено спектр освітніх та інформаційних послуг; * Підвищено ефективність праці та ініціативність викладачів; * Покращено імідж Кам’янської ОТГ. | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | * Виділення коштів для закупівлі комп’ютерного обладнання; * Закупівля необхідного комп’ютерного та програмного обладнання; * Монтаж нового обладнання; * Експлуатація обладнання з навчальною метою. | | | |
| **Період здійснення:** | **2021 – 2023 роки:** | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2021** | **2022** | **2023** | **Разом** |
| **300** | **-** | **-** | **300** |
| **Джерела фінансування:** | Місцеві бюджети, кошти ДФРР, МТД. | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Кам’янська сільська рада, громадські організації. | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ваші контакти:**  Прізвище, Ім’я,  по-батькові: | Райко Васелина Іванівна | | | | |
| Телефон (стаціонарний і  мобільний): | 0966123093 | | | | |
| Електронна адреса: | [vaselinka\_rayko@ukr.net](mailto:vaselinka_rayko@ukr.net) | | | | |
| **Завдання в Стратегічному**  **плані, якому відповідає проєкт:** | 1.1.Зробити капітальний внутрішній ремонт ДНЗ | | | | |
| **Назва проєкту:** | **Капітальний внутрішній ремонт ДНЗ с. Арданово** | | | | |
| **Цілі проєкту:** | Перебування дітей в навчальному закладі в комфортних умовах | | | | |
| **Територія на яку проєкт**  **матиме вплив:** | Територія села Арданово | | | | |
| **Орієнтовна кількість**  **отримувачів вигод** | …..жителів | | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | Провести внутрішній капітальний ремонт 2 групових приміщень ДНЗ, а саме: коридорів, ігрових, спалень, санвузла в старшій групі. Проведення цих робіт повинно передбачати встановлення нових внутрішніх міжкімнатних дверей, вирівнювання і укладення нового лінолеуму на підлогу, проведення сучасних внутрішніх будівельних і інтер'єрних робіт з вирівнювання і фарбування стелі, стін, облаштування нової сучасної туалетної кімнати для старшої групи. Наповнення всіх кімнат новими сучасними меблями. | | | | |
| **Очікувані результати:** | - скорочено об'єми енергопостачання;  - створено комфортні умови для перебування дітей та працівників у дошкільному навчальному закладі. | | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** |  | | | | |
| **Період здійснення:** | **з (місяць / рік) - до (місяць / рік):** | | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Разом** |
| - | 500 | 500 | - | 1000 |
| **Джерела фінансування:** | Державний, місцевий бюджет | | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації**  **проєкту:** | Виконавчий комітет Камянської сільської ради.  Органи місцевого самоврядування. | | | | |
| **Інше:** |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва проєкту:** | **Капітальний ремонт Кам’янської ЗОШ І-ІІІ ст.** | | | | |
| **Цілі проєкту:** | Створення максимально комфортних умов для учнів школи та молоді, стимулювання і організація загальної, ігрової та оздоровчої діяльності.  Забезпечення дітей навчально-виховним процесом згідно санітарних норм і правил. Розвиток фізичної культури та спорту. | | | | |
| **Територія на яку проєкт матиме вплив:** | Кам’янська ОТГ  с. Кам’янське | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигоди** | Мешканці с. Кам’янське | | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | Проєкт передбачає капітальний ремонт Кам’янської ЗОШ, а саме утеплення фасаду, заміна вікон та дверей, ремонт даху, ремонт приміщень та вбиралень. | | | | |
| **Очікувані результати:** | Забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов  проведення занять фізичною культурою і спортом.  Створення сприятливих умов для подальшого розвитку  та популяризації фізичної культури і спорту. | | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | * Виготовлення ПКД; * проведення будівельно-монтажних, внутрішньо- і зовнішньо оздоблювальних робіт;   - облаштування опалення та вентиляції, водопостачання та каналізації; - -----придбання устаткування та обладнання пожежогасіння;  - облаштування електропостачання, пожежної сигналізації;  - придбання сучасного спортивного інвентарю.  - придбання сучасної комп’ютерної техніки;  - забезпечення окремих кабінетів шкільними меблями та приладдями;  - Придбання наочності, макетів та пневматичної зброї для використання під час вивчення предмету “Захист вітчизни”, облаштування сучасних кабінетів фізики,хімії, біології, створення кабінетів географії, української мови, іноземної мови, придбання інтерактичних гавчальних комплексів;  - придбання шкільного автобуса;  - створення кабінету інформатики для учнів початкових класів;  - створення матеріально-технічної бази для інклюзивного навчання;  - завершити благоустрій шкільної території, поставити огорожу;  - заміна даху шкільної котельні;  - спортивний майданчик із штучним покриттям;  - ігровий майданчик для молодших школярів;  - Свердловина для безперервного водопостачання;  - забезпечення шкільної бібліотеки,навчальних кабінетів мультимедійними засобами навчання, науково-методичною літературою. | | | | |
| **Період здійснення:** | **2020– 2021 роки:** | | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Разом** |
| **0** | **1 600** | **1 600** |  | **3 200** |
| **Джерела фінансування:** | Державний, обласний та міський бюджет, кошти проєктів та програм МТД, кошти інвесторів | | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Кам’янська сільська рада;  Територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади (суб’єкти надання адміністративних послуг);  Причетні установи та організації | | | | |
| **Інше:** |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ваші контакти:**  Прізвище, Ім’я,  по-батькові: | Савко Оксана Юріївна | | | | | |
| Телефон (стац. і  мобільний): | 097 106 56 34 | | | | | |
| Електронна адреса: | [**kamjanskuj.dnz@ukr.net**](mailto:kamjanskuj.dnz@ukr.net) | | | | | |
| **Завдання в Стратегічному**  **плані, якому відповідає проект:** | 3.1.1. Підвищити якість послуг мережі освітніх закладів | | | | | |
| **Назва проекту:** | Косметичний ремонт та обладнання кухні та інших приміщень Кам`янського ДНЗ .  Частковий ремонт системи опалення. | | | | | |
| **Цілі проекту:** | Функціонування кухні згідно вимог системи НАССР.  Приведення в належний стан приміщень дошкільного закладу, забезпечення належних умов перебування та виховання дітей, створення естетичних умов для розвитку дошкільнят у дошкільному навчальному закладі та належних умов для робочого місця персоналу,  Забезпечити збереження витрат на енергоносіїв та забезпечення відповідного температурного режиму в приміщеннях ДНЗ. | | | | | |
| **Територія на яку проект**  **матиме вплив:** | с.Кам`янське, Іршавського району, Закарпатської області | | | | | |
| **Орієнтовна кількість**  **отримувачів вигод** | 60 вихованців дошкільного навчального закладу та їх батьки, 19 працівників закладу | | | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Ремонт кухні необхідний для правильного функціонування харчоблоку згідно системи НАССР , дотримання санітарно – гігієнічних умов під час приготування та переробки продуктів харчування для приготування готових страв у ДНЗ.  Косметичний ремонт ігрових,спальних приміщень та коридорів забезпечить комфортні умови перебування вихованців у дошкільному навчальному закладі та дасть змогу дотримувати в належному стані ,згідно санітарно-гігієнічних правил, приміщення та коридори даної установи.  У кожному приміщенні ДНЗ необхідно встановити винтові краники на радіаторах для економії витрат на енергоносії та замінити ті з них , які не придатні до роботи. | | | | | |
| **Очікувані результати:** | Забезпечити комфортне функціонування ДНЗ відповідно до санітарно – гігієнічних норм.  Реалізувати принцип найкращого забезпечення інтересів дитини. Покращити умови перебування дітей в ДНЗ.  Створити сучасні умов праці для учасників навчально-виховного процесу згідно вимог. | | | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Створення належних умов для перебування дітей та працівників даного ДНЗ. | | | | | |
| **Період здійснення:** | **з (місяць / рік) - до (місяць / рік):** | | | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Разом** | |
| - | 500 | - | - | 500 | |
| **Джерела фінансування:** | місцевий бюджет, державний бюджет, | | | | | |
| **Ваші контакти:**  Прізвище, Ім’я,  по-батькові: | Савко Оксана Юріївна | | | | | |
| Телефон (стаціонарний і  мобільний): | 0971065634 | | | | | |
| Електронна адреса: | [**kamjanskuj.dnz@ukr.net**](mailto:kamjanskuj.dnz@ukr.net) | | | | | |
| **Завдання в Стратегічному**  **плані, якому відповідає проект:** | 3.1.1. Підвищити якість послуг мережі освітніх закладів | | | | | |
| **Назва проекту:** | Капітальний ремонт та утеплення даху будівлі Кам`янського ДНЗ  Утеплення та відновлення фасади. | | | | | |
| **Цілі проекту:** | Поліпшення матеріально – технічного та естетичного стану будівлі дошкільного навчального закладу, підвищення комфорту якості навчально- виховного процесу та економія енергоносіїв. | | | | | |
| **Територія на яку проект**  **матиме вплив:** | с.Кам`янське, Іршавського району, Закарпатської області | | | | | |
| **Орієнтовна кількість**  **отримувачів вигод** | 60 вихованців дошкільного навчального закладу та їх батьки, 18 працівників закладу | | | | | |
| **Стислий опис проекту:** | Будівля ДНЗ запущена в експлуатацію в 1985 році і на даний час знаходиться в дуже поганому стані:місцями протікає,чим завдає шкоди потолкам та стінам приміщень.  Утеплення фасади сприятиме підвищенню температурного режиму, зменшенню витрат на утримання дошкільного навчального закладу та можливості забезпечення його безперебійного функціонування. | | | | | |
| **Очікувані результати:** | Вирішення питання утримання ДНЗ в належному стані та забезпечення відповідного температурного режиму в приміщеннях ДНЗ.  В результаті здійснення проекту, буде отримано комфортні та безпечні умови для виховання,навчення та виконання посадових обов’язків всіх працівників процесу.. | | | | | |
| **Ключові заходи проекту:** | Відновлення проектно – кошторисної документації будівлі даху Кам`янського ДНЗ, а саме:  Заміна покрівлі ДНЗ;  Встановлення козирків та стічних труб;  Утеплення горища даху;  Утеплення та відновлення фасади; | | | | | |
| **Період здійснення:** | **з (місяць / рік) - до (місяць / рік):** | | | | | |
| **Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | | **Разом** |
| - | 500 | 500 | 500 | | 1500 |
| **Джерела фінансування:** |  | | | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації**  **проекту:** |  | | | | | |
| **Інше:** |  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт:** | **3.1.1. Підвищити якість послуг мережі освітніх закладів** | | | | |
| **Назва проєкту:** | **Капітальний ремонт Воловицької ЗОШ Іст.** | | | | |
| **Цілі проєкту:** | Створення максимально комфортних умов для учнів школи та молоді, стимулювання і організація загальної, ігрової та оздоровчої діяльності.  Забезпечення дітей навчально-виховним процесом згідно санітарних норм і правил. Розвиток фізичної культури та спорту. | | | | |
| **Територія на яку проєкт матиме вплив:** | Кам’янська ОТГ  с. Воловиця | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигоди** | 12 учнів школи та мешканці с.Воловиця | | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | Проєкт передбачає капітальний ремонт Воловицької ЗОШ, а саме заміна даху, заміна вікон, водопостачання, облаштування спортивного майданчика, заміна пічного опалення, утеплення фасаду. | | | | |
| **Очікувані результати:** | Забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов  проведення занять фізичною культурою і спортом.  Створення сприятливих умов для подальшого розвитку  та популяризації фізичної культури і спорту. | | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | Виготовлення ПКД;  проведення будівельно-монтажних, внутрішньо- і зовнішньо оздоблювальних робіт;  облаштування опалення та вентиляції, водопостачання та каналізації; придбання устаткування та обладнання пожежогасіння;  облаштування електропостачання, пожежної сигналізації;  придбання сучасного спортивного інвентарю. | | | | |
| **Період здійснення:** | **2020– 2021 роки:** | | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Разом** |
| **0** | **1 600** | **1 600** |  | **3 200** |
| **Джерела фінансування:** | Державний, обласний та міський бюджет, кошти проєктів та програм МТД, кошти інвесторів | | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Кам’янська сільська рада;  Територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади (суб’єкти надання адміністративних послуг);  Причетні установи та організації | | | | |
| **Інше:** |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт:** | **3.1.1. Підвищити якість послуг мережі освітніх закладів** | | | | |
| **Назва проєкту:** | **Капітальний ремонт Сілецької ЗОШ І-ІІ ст.** | | | | |
| **Цілі проєкту:** | Створення максимально комфортних умов для учнів школи та молоді, стимулювання і організація загальної, ігрової та оздоровчої діяльності.  Забезпечення дітей навчально-виховним процесом згідно санітарних норм і правил. Розвиток фізичної культури та спорту. | | | | |
| **Територія на яку проєкт матиме вплив:** | Кам’янська ОТГ  с. Сільце | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигоди** | 136 Учні школи та мешканці с.Сільце | | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | Проєкт передбачає капітальний ремонт Сілецької ЗОШ, а саме заміна дверей в основному корпусі для класних приміщень, відвод води від основного корпусу та підвальних приміщень, облагородження шкільної території бруківкою, заміна комп’ютерного обладнання в комп’ютерному класі. | | | | |
| **Очікувані результати:** | Забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов  проведення занять фізичною культурою і спортом.  Створення сприятливих умов для подальшого розвитку  та популяризації фізичної культури і спорту. | | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | Виготовлення ПКД;  проведення будівельно-монтажних, внутрішньо- і зовнішньо оздоблювальних робіт;  облаштування опалення та вентиляції, водопостачання та каналізації; придбання устаткування та обладнання пожежогасіння;  облаштування електропостачання, пожежної сигналізації;  придбання сучасного спортивного інвентарю. | | | | |
| **Період здійснення:** | **2020– 2021 роки:** | | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Разом** |
| **0** | **1 600** | **1 600** |  | **3 200** |
| **Джерела фінансування:** | Державний, обласний та міський бюджет, кошти проєктів та програм МТД, кошти інвесторів | | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Кам’янська сільська рада;  Територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади (суб’єкти надання адміністративних послуг);  Причетні установи та організації | | | | |
| **Інше:** |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт:** | **3.1.1. Підвищити якість послуг мережі освітніх закладів** | | | | |
| **Назва проєкту:** | **Капітальний ремонт КСЗО ІІ ст Мідяницька гімназія** | | | | |
| **Цілі проєкту:** | Створення максимально комфортних умов для учнів школи та молоді, стимулювання і організація загальної, ігрової та оздоровчої діяльності.  Забезпечення дітей навчально-виховним процесом згідно санітарних норм і правил. Розвиток фізичної культури та спорту. | | | | |
| **Територія на яку проєкт матиме вплив:** | Кам’янська ОТГ  с. Мідяниця | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигоди** | 110 учнів школи та мешканці с.Воловиця | | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | Проєкт передбачає капітальний ремонт Мідяницької гімназії, а саме зовнішня штукатурка школи, заміна дверей у школі, заміна паркану навколо школи, облаштування шкільного подвір’я. | | | | |
| **Очікувані результати:** | Забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов  проведення занять фізичною культурою і спортом.  Створення сприятливих умов для подальшого розвитку  та популяризації фізичної культури і спорту. | | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | Виготовлення ПКД;  проведення будівельно-монтажних, внутрішньо- і зовнішньо оздоблювальних робіт;  облаштування опалення та вентиляції, водопостачання та каналізації; придбання устаткування та обладнання пожежогасіння;  облаштування електропостачання, пожежної сигналізації;  придбання сучасного спортивного інвентарю. | | | | |
| **Період здійснення:** | **2020– 2021 роки:** | | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Разом** |
| **0** | **1 600** | **1 600** |  | **3 200** |
| **Джерела фінансування:** | Державний, обласний та міський бюджет, кошти проєктів та програм МТД, кошти інвесторів | | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Кам’янська сільська рада;  Територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади (суб’єкти надання адміністративних послуг);  Причетні установи та організації | | | | |
| **Інше:** |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт:** | **3.1.1. Підвищити якість послуг мережі освітніх закладів** | | | | |
| **Назва проєкту:** | **Капітальний ремонт Хмільницької ЗОШ І-ІІ ст.** | | | | |
| **Цілі проєкту:** | Створення максимально комфортних умов для учнів школи та молоді, стимулювання і організація загальної, ігрової та оздоровчої діяльності.  Забезпечення дітей навчально-виховним процесом згідно санітарних норм і правил. Розвиток фізичної культури та спорту. | | | | |
| **Територія на яку проєкт матиме вплив:** | Кам’янська ОТГ  с. Хмільник | | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигоди** | Понад 120 учнів, мешканці с. Хмільник | | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | Проєкт передбачає капітальний ремонт Хмільницької ЗОШ, а саме добудова шкільного приміщення, облаштування спортивного та актового залу, свердловина для водопостачання, упорядкваня подвір’я, приведення до ладу огорожі шкільного подвір’я. | | | | |
| **Очікувані результати:** | Забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов  проведення занять фізичною культурою і спортом.  Створення сприятливих умов для подальшого розвитку  та популяризації фізичної культури і спорту. | | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | Виготовлення ПКД;  проведення будівельно-монтажних, внутрішньо- і зовнішньо оздоблювальних робіт;  облаштування опалення та вентиляції, водопостачання та каналізації; придбання устаткування та обладнання пожежогасіння;  облаштування електропостачання, пожежної сигналізації;  придбання сучасного спортивного інвентарю. | | | | |
| **Період здійснення:** | **2020– 2021 роки:** | | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Разом** |
| **0** | **1 600** | **1 600** |  | **3 200** |
| **Джерела фінансування:** | Державний, обласний та міський бюджет, кошти проєктів та програм МТД, кошти інвесторів | | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Кам’янська сільська рада;  Територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади (суб’єкти надання адміністративних послуг);  Причетні установи та організації | | | | |
| **Інше:** |  | | | | |

Завдання 3.1.2. Підвищити якість послуг закладів охорони здоров‘я

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | 3.1.2. Підвищити якість послуг закладів охорони здоров’я. | | | |
| **Назва проєкту:** | **Реконструкція закладів охорони здоров’я.** | | | |
| **Цілі проєкту:** | Створення умов для надання якісних медичних послуг населенню. Покращення якості надання медичиних послуг, збільшення рівня та тривалості життя населення ОТГ. | | | |
| **Територія на яку проєкт матиме вплив:** | Кам’янська ОТГ | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигоди** | 9447 жителів ОТГ | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | проєкт передбачає реконструкцію закладів охорони здоров’я Кам’янської ОТГ та покращення надання медичних послуг населенню. | | | |
| **Очікувані результати:** | * Відреконструйовано приміщення закладів охорони здоров’я; * Покращено якість надання медичних послуг; * Збільшення рівня та тривалості життя населення ОТГ; * Покращено імідж ОТГ. | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | * Виготовлення ПКД; * Відбір підрядної організації; * Проведення робіт щодо ремонту та оснащення необхідною матеріально-технічною базою приміщень; * Здача об’єкта в експлуатацію. | | | |
| **Період здійснення:** | **2021 – 2023 роки:** | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2021** | **2022** | **2023** | **Разом** |
| **300** | **300** | **300** | **900** |
| **Джерела фінансування:** | Місцеві бюджети, кошти ДФРР, МТД. | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Кам’янська сільська рада, громадські організації. | | | |
| **Інше:** |  | | | |

Завдання 3.1.3. Розширити можливості для забезпечення культурних потреб, проведення дозвілля молоді та здорового способу життя

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва проєкту:** | **«Молодіжний хаб - осередок культурного і спортивного життя молоді села Богаревиця»** | | | | |
| **Цілі проєкту:** | * активізація життя молоді в громаді; * можливість для культурного і спортивного розвитку; * актуалізація та трансформація об'єкта комунальної власності відповідно вимогам сучасного європейського суспільства. | | | | |
| **Територія на яку проєкт**  **матиме вплив:** | с. Богаревиця | | | | |
| **Орієнтовна кількість**  **отримувачів вигод** | Усі заходи проєкту будуть спрямовані на змістовне і здорове дозвілля молоді, як дівчат, так і хлопців. | | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | В приміщенні сільського клубу планується створити хаб – простір для культурного і спортивного розвитку молоді, а саме створення умови для активного відпочинку (теніс, шахи, шахмати), придбання необхідного обладнання та оснащення гідною матеріально-технічною базою для молодіжного простору, створення умов для культурного і творчого розвитку | | | | |
| **Очікувані результати:** | Створення молодіжних хабів дає можливість залучати пасивну молодь до активного життя  у громаді, де можна в рамках однієї локації консолідувати всі зусилля для розвитку  культурних та соціальних проєктів для села. | | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | Зазначте лише ключові групи заходів у формі   * підготовка приміщення (ремонт, заміна вікон, даху) * закупівля обладання (спортінвентаря, меблів, комп’ютерів, іншої техніки) * організація спортивних змагань, культурного дозвілля молоді. | | | | |
| **Період здійснення:** | **2021 рік** | | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Разом** |
| - | - | 200 | - | 200 |
| **Джерела фінансування:** | Місцевий бюджет, міжнародна технічна допомога | | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації**  **проєкту:** | ДФРР, Фонд секторальної підтримки -фінансування | | | | |
| **Інше:** |  | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | 3.1.3. Розширити можливості для забезпечення культурних потреб, проведення дозвілля молоді та здорового способу життя | | | |
| **Назва проєкту:** | **Реорганізація бібліотечної системи.** | | | |
| **Цілі проєкту:** | Головною ціллю проєкту є реорганізація системи роботи бібліотек з метою надання ними більшого спектру послуг:  організація та надання доступу до мережі Інтернет користувачам на постійній основі;  ініціювання та реалізація бібліотечних послуг з використанням доступу до мережі Інтернет, які задовольнятимуть потреби місцевих громад (пошук інформації, електронне врядування, інтернет-покупки);  можливість залучати додаткові ресурси для бібліотеки у вигляді оплати за Інтернет (забезпечити співфінансування). | | | |
| **Територія на яку проєкт матиме вплив:** | Кам’янська ОТГ | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигоди** | 9447 жителів ОТГ | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | Вільний доступ до актуальної інформації є необхідною передумовою функціонування сучасного суспільства. Однак близько 67 % українців не мають можливості регулярно користуватися Інтернетом. Більшість із них — це жителі невеликих населених пунктів, які не мають необхідних навичок та обладнання. У Кам’янській громаді є бібліотеки, які не надають послуги доступу до мережі Інтернет і відповідно жителі цих сіл знаходяться в інформаційній нерівності порівняно з жителями міст. Створення пунктів доступу до мережі Інтернет на базі сільських бібліотек громади зможе мінімізувати цю нерівність. проєктом передбачається створити пункти доступу до мережі Інтернет на базі сільських / селищних бібліотек громади. Бібліотеки будуть забезпечені:  - комп’ютерами (по 1 - 5 в кожній бібліотеці);  - периферійним обладнанням (навушники, веб-камери, пристрої безперервного живлення);  - копіювальною технікою, принтером, сканером | | | |
| **Очікувані результати:** | * Модернізація роботи сільських бібліотек, що в подальшому створить передумови для розширення видів послуг і кількості відвідувачів; * Отримання доступу до мережі Інтернет (пошук інформації, електронне врядування, інтернет-покупки, пошук роботи тощо) користувачів 3 бібліотек.; * Підвищення рівня комп’ютерної грамотності 5 бібліотекарів сільських бібліотек; * Проведення тренінгів для користувачів сільських бібліотек громади. | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | * Обладнання бібліотек комп’ютерною технікою; * Навчання бібліотекарів роботі з новітніми технологіями; * Відкриття пунктів вільного доступу до мережі Інтернет на базі сільських (селищних) бібліотек; * Моніторинг діяльності пунктів вільного доступу до мережі Інтернет на базі сільських (селищних) бібліотек. | | | |
| **Період здійснення:** | **2021 – 2023 роки:** | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2021** | **2022** | **2023** | **Разом** |
| **60** | **100** | **100** | **260** |
| **Джерела фінансування:** | Місцеві бюджети, кошти ДФРР, МТД. | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Кам’янська сільська рада, громадські організації. | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | 3.1.3. Розширити можливості для забезпечення культурних потреб, проведення дозвілля молоді та здорового способу життя | | | |
| **Назва проєкту:** | **Реконструкція закладів культури.** | | | |
| **Цілі проєкту:** | Покращення умов для задоволення потреб в сфері культури та покращення можливостей для проведенні масових заходів у Кам’янській ОТГ. | | | |
| **Територія на яку проєкт матиме вплив:** | Кам’янська ОТГ | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигоди** | 9447 жителів ОТГ | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | проєкт передбачає реконструкцію закладів культуриКам’янської ОТГ та покращення можлвостей для культурного розвитку населення. | | | |
| **Очікувані результати:** | * Відреконструйовано приміщення закладів культури; * Покращено можливість для культурного розвитку жителів;; * Збільшення кількості масових заходів у громаді; * Покращено імідж ОТГ. | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | * Виготовлення ПКД; * Відбір підрядної організації; * Проведення робіт щодо ремонту та оснащення необхідною матеріально-технічною базою приміщень закладів культури; * Здача об’єкта в експлуатацію. | | | |
| **Період здійснення:** | **2021 – 2023 роки:** | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2021** | **2022** | **2023** | **Разом** |
| **300** | **300** | **300** | **900** |
| **Джерела фінансування:** | Місцеві бюджети, кошти ДФРР, МТД. | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Кам’янська сільська рада, громадські організації. | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | **3.1.3. Розширити можливості для забезпечення культурних потреб, проведення дозвілля молоді та здорового способу життя** |
| **Назва проєкту:** | **Облаштування дитячого майданчика «Дитяча мрія»** |
| **Цілі проєкту:** | Будівництво сучасного, зручного та безпечного дитячого майданчика для ігор та занять спортом для популяризації здорового способу життя. |
| **Територія на яку проєкт матиме вплив:** | Село Сільце, вулиця Центральна (на площадці біля музичної школи). |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | 2000 сімей, мешканців села, які мають дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. |
| **Стислий опис проєкту:** | Одна з необхідних умов належного розвитку дитини - постійна фізична активність. Гармонійний розвиток, про який так багато твердять сьогодні педагоги, психологи та батьки, можливий тільки при забезпеченні дітей зручним і безпечним місцем для проведення ігор та занять спортом. Дитячий майданчик дозволить зробити ігри дітей корисними і активними. Діти назавжди забудуть про нудьгу, якщо у них з'явиться упорядковане місце для занять улюбленими іграми, руханками та сімейними спортивними іграми. «Дитяча мрія» не просто принесе задоволення, вона стане розвиваючим інструментом для дітей будь-якого віку, особливо для малюків та дітей молодшого шкільного віку Реалізація даного проєкту дозволить уникнути травмованості дітей, сприятиме відпочинку дітей на свіжому повітрі, підвищенню рівня їх фізичної та загальної культури, вирішить проблему незайнятості дітей в нашому селі.Проєкт покликаний створити сучасний ігровий простір, де б батьки могли проводити час зі своїми дітьми, грати з ними в рухливі ігри. |
| **Очікувані результати:** | Дитячий майданчик дозволить зробити ігри дітей корисними і активними, допоможе батькам правильно організувати ігри та прогулянки з дітьми. Діти назавжди забудуть про нудьгу, якщо у них з'явиться упорядкований місце для проведення часу. Він приноситиме задоволення та стане розвиваючим інструментом для дітей нашого села, стане місцем, де можна організовувати активне сімейне дозвілля. |
| **Ключові заходи проєкту:** | Підготовчі роботи для встановлення дитячого майданчику:  - огородження території від шосейної дороги;  **- будівельні роботи з облаштування території;**  **- придбання дитячого  ігрового обладнання;**  - доставка та монтажні роботи з установки спортивних, ігрових, споруд.  **впорядкування і оформлення прилеглої території**  - озеленення. |
| **Період здійснення:** | **2021 рік:** |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **200 000 грн** |
| **Джерела фінансування:** | Державний, місцевий бюджет Кам’янської сільської ради ради, кошти проєктів та програм |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Виконавчий комітет Кам’янської сільської ради.  Органи місцевого самоврядування  Підрядна організація. |
| **Інше:** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | **3.1.3. Розширити можливості для забезпечення культурних потреб, проведення дозвілля молоді та здорового способу життя** |
| **Назва проєкту:** | **«Будівництво багатофункціонального спортивного стадіону на закріпленій за Камְ’янською сільською радою земельній ділянці за адресою: с.Кам’янське вул. Мукачівська б/н, іршавського району Закарпатської області»** |
| **Цілі проєкту:** | Створення достойних умов для стимулювання молоді до спорту та перетворення цього куточку території в сучасний багатофункціональний спортивний стадіон, який повинен стати магнітом для дітей, підлітків, молоді та жителів ОТГ, що приверне увагу до розвитку спорту, громадської згуртованості та здорового образу життя.. |
| **Територія на яку проєкт матиме вплив:** | Кам’янська ТГ, с.Кам’янське |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод** | 9447 жителів ОТГ |
| **Стислий опис проєкту:** | На території громади не має спортивної бази де діти та інші жителі громади мали б змогу активізувати фізкультурно-спортивну роботу.  Кінцевими бенефіціарами являються жителі громади – 9457 чол. та мешканці навколишніх громад.  Будівництво стадіону забезпечить можливість проводити на належному рівні турніри з різних видів спорту. До недавна в нашій громаді діяли три футбольні клуби, які неодноразово були переможцями та призерами чемпіонатів Іршавського (колишнього) району з футболу, а ФК «Сільце» діє з 2009 року по нині, і є гордістю громади. |
| **Очікувані результати:** | Побудований спортивний об’єкт для більше ніж 500 глядацьких місць, для проведення всеукраїнських та міжнародних змагань з не менше ніж п’яти олімпійських видів спорту. |
| **Ключові заходи проєкту:** | * Будівництво футбольного поля із трав’яним покриттям з влаштуванням сітки для гасіння ударної енергії м’яча (потужність 22 спортсмени ) * Будівництво бігових доріжок із поліуретановим покриттям (потужність 12 спортсмени) * Будівництво центральної футбольної трибуни включає в себе двоярусну стаціонарну трибуну (потужність 240 місць), ложу для VIP-гостей та преси (потужність 24 місця) для глядачів, тунель для входу-виходу команд та суддів, роздягальні (потужність 26 спортсменів) та душові (потужність 8 місць) для команд (2 приміщення) та суддів (потужність 4 місця) (1 приміщення), кімнату для допінг контролю та лікарів( потужність 6 осіб), ігрову кімнату для дітей (потужність 8 чоловік), кафе-бар (потужність 35 осіб) та міні-зал для проведення засідань (прес-центр) (потужність 35 осіб); * Будівництво двох металевих трибун для глядачів; * Будівництво огорожі земельної ділянки стадіону виконується з металевих секцій по стрічковому бетонному фундменту оздобленому декоративними керамічними плитками та бетонним парапетом загальною довжиною – 581, 45 м.п. * Будівництво системи освітлення |
| **Період здійснення:** | **2022-2023 роки** |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **27000,000 тис.грн** |
| **Джерела фінансування:** | Державний, місцевий бюджет Кам’янської сільської ради ради, кошти проєктів та програм |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Виконавчий комітет Кам’янської сільської ради.  Органи місцевого самоврядування  Підрядна організація. |
| **Інше:** |  |

Завдання 3.1.4. Підвищити якість надання комунальних послуг

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | 3.1.4. Підвищити якість надання комунальних послуг. | | | |
| **Назва проєкту:** | **Запровадити гарячу лінію для отримання скарг та звернень жителів ОТГ.** | | | |
| **Цілі проєкту:** | Удосконалення та спрощення системи зворотного зв’язку між владою ОТГ та громадськістю. Надання консультацій та вирішення проблемних питань громадян в режимі гарячої лінії | | | |
| **Територія на яку проєкт матиме вплив:** | Кам’янська ОТГ | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигоди** | 9447 жителів ОТГ | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | У структурі сільської ради ОТГ планується створити підрозділ для роботи зі зверненнями громадян та проведення обговорень важливих питань у функціонуванні громади. Також проєктом передбачено створення окремої рубрики на сайті громади для можливості отримання електронних звернень та їх опрацювання. | | | |
| **Очікувані результати:** | * У структурі сільської ради ОТГ створено підрозділ, який:   + працює зі зверненнями та скаргами громадян; * надає консультації мешканцям з питань, що відносяться до компетенції сільської влади ОТГ; * покращує якість надання послуг ОТГ. * Створено окрему рубрику на сайті ОТГ для отримання та опрацювання звернень жителів. * Проведено інформаційну кампаню. | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | * Запровадження гарячої лінії для отримання скарг та звернень жителів ОТГ; * Проведення навчання персоналу; * Проведення інформаційної кампанії; * Створення окремої рубрики на сайті ОТГ для отримання та опрацювання звернень жителів. | | | |
| **Період здійснення:** | **2021 – 2023 роки:** | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2021** | **2022** | **2023** | **Разом** |
| **50** | **50** | **50** | **150** |
| **Джерела фінансування:** | Не потребує залучення додаткового фінансування. | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Кам’янська сільська рада, громадські організації. | | | |
| **Інше:** |  | | | |

Операційна ціль 3.2.  Підвищити рівень безпеки

Завдання 3.2.1. Встановити камери спостереження

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ваші контакти:**  Прізвище, Ім’я,  по-батькові: | Зан Світлана Андріївна | | | | |
| Телефон (стаціонарний і  мобільний): | 0961831187  77234 | | | | |
| Електронна адреса: | silce-school@ukr.net | | | | |
| **Завдання в Стратегічному**  **плані, якому відповідає проєкт:** | 3.2.1 Підвищення рівня безпеки закладу освіти через встановлення зовнішніх камер спостереження. | | | | |
| **Назва проєкту:** | **Встановлення системи зовнішнього відеоспостереження у Сілецькій ЗОШ І-ІІІ ступенів.** | | | | |
| **Цілі проєкту:** | Забезпечення належним чином рівня безпеки закладу освіти. | | | | |
| **Територія на яку проєкт**  **матиме вплив:** | с. Сільце, вул. Шкільна, 27, Сілецька ЗОШ І-ІІІ ступенів. | | | | |
| **Орієнтовна кількість**  **отримувачів вигод** | 580 осіб (абонентів). | | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | Проблема з рівнем безпеки закладу освіти з кожним роком стає все більш відчутною і обумовлена тим, що за останні роки збільшилася тенденція випадків пограбувань закладів освіти, адже з кожним роком матеріальна база закладу освіти поповнюється комп’ютерною технікою та іншими засобами навчання, які потребують забезпечення більш високого рівня охорони об’єкту. Внаслідок реалізації даного проєкту максимально буде підвищено рівень безпеки закладу освіти. проєкт потребує розробки проєктно-кошторисної документації. | | | | |
| **Очікувані результати:** | Забезпечення більш високого рівня охорони об’єкту та більш підвищеного рівня безпеки учасників навчально-виховного процесу. | | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | 1. Розробка та затвердження проєктно-кошторисної документації.  2. Виконання робіт із встановлення відеоспостереження та прийняття в експлуатацію.  Кількість необхідних відеокамер – 6 комплектів. | | | | |
| **Період здійснення:** | 2020 – 2023 р | | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Разом** |
| - | 50 | 80 | - | 130 |
| **Джерела фінансування:** | Державний, місцевий бюджет Кам’янської ОТГ. | | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації**  **проєкту:** | Виконавчий комітет Кам’янської ОТГ. Органи місцевого самоврядування. Підрядна організація. | | | | |
| **Інше:** |  | | | | |

Операційна ціль 3.3. Формування і розвиток громадської активності та збільшення соціального капіталу

Завдання 3.3.1. Підвищити активність жителів громади

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | 3.3.1. Підвищити активність жителів. | | | |
| **Назва проєкту:** | **Підтримка у створенні громадських організацій та об’єднань.** | | | |
| **Цілі проєкту:** | Зростання кількості громадських організацій та об’єднань на території ОТГ, збільшенні кількості активних та свідомих жителів, покращення рівня життя у громаді. | | | |
| **Територія на яку проєкт матиме вплив:** | Кам’янська ОТГ | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигоди** | 9447 жителів ОТГ | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | Громадські організації та об’єднання є сполучною ланкою між мешканцями та владою громади, вони пропонують нові рішення, відстоюють важливі інтереси громади та контролюють дії влади. Нерідко громадські об’єднання можуть перебирати і функції місцевої влади, особливо в частині соціальних послуг для населення. Розвиток громадських об’єднань є характеристикою здорового суспільства та його рушійною силою. Проєкт передбачає підтримку у створенні громадських організацій на території Кам’янської ОТГ. | | | |
| **Очікувані результати:** | * Поява нових зареєстрованих громадських організацій та об’єднань на території ОТГ; * Зростання кількості активних та свідомих жителів громади; * Створення та реалізація корисних проєктів та програм у громаді; * Розвиток громадянського суспільства; * Покращення якості життя у громаді. | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | * Стимулювання та підтримка у створенні нових громадських організацій на території ОТГ; * Виділення приміщення для діяльності ГО; * Підписання меморандумів про співпрацю між владою ОТГ та ГО. | | | |
| **Період здійснення:** | **2021 – 2023 роки:** | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2021** | **2022** | **2023** | **Разом** |
| **-** | **20** | **50** | **70** |
| **Джерела фінансування:** | Місцевий бюджет, підприємці, донорські та інші кошти, які не заборонені законодавством України. | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Кам’янська сільська рада, громадські організації, мешканці ОТГ. | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | 3.3.1. Підвищити активність жителів. | | | |
| **Назва проєкту:** | **Підтримка у створенні вуличних комітетів (ЗУ «Про самоорганізацію населення»).** | | | |
| **Цілі проєкту:** |  | | | |
| **Територія на яку проєкт матиме вплив:** | Кам’янська ОТГ | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигоди** | 9447 жителів ОТГ | | | |
| **Стислий опис проєкту:** |  | | | |
| **Очікувані результати:** |  | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** |  | | | |
| **Період здійснення:** | **2021 – 2023 роки:** | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2021** | **2022** | **2023** | **Разом** |
| **-** | **20** | **20** | **40** |
| **Джерела фінансування:** | Місцевий бюджет, підприємці, донорські та інші кошти, які не заборонені законодавством України. | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Кам’янська сільська рада, громадські організації, мешканці ОТГ. | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | 3.3.1. Підвищити активність жителів. | | | |
| **Назва проєкту:** | **Запровадження Громадського бюджету в ОТГ** | | | |
| **Цілі проєкту:** | Удосконалення механізмів комунікації з жителями громади та долучення громадян до процесу прийняття рішень | | | |
| **Територія на яку проєкт матиме вплив:** | Кам’янська ОТГ | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигоди** | 9447 жителів ОТГ | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | Проєктом передбачено оголошення конкурсу інвестиційних проєктів для жителів громади. Донором виступає Кам’янська сільська рада. | | | |
| **Очікувані результати:** | * Реалізація громадських проєктів; * Запровадження інноваційних технологій; * Підвищення довіри громади до міської влади. | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | * Розробка онлайн-платформи Громадського бюджету; * Проведення інформаційної кампанії; * Оголошення конкурсу проєктів; * Розгляд поданих на конкурс проєктів на профільній комісії та відбір проєктів-переможців; * Реалізація проєктів-переможців. | | | |
| **Період здійснення:** | **2021 – 2023 роки:** | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2021** | **2022** | **2023** | **Разом** |
| **100** | **100** | **100** | **300** |
| **Джерела фінансування:** |  | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Кам’янська сільська рада, громадські організації, активні мешканці громади. | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | 3.2.3. Підвищити рівень участі жителів громади в громадському житті. | | | |
| **Назва проєкту:** | **Запровадження електронних петицій на сайті ОТГ.** | | | |
| **Цілі проєкту:** | Удосконалення та спрощення системи зворотного зв’язку між міською владою та громадськістю. Надання консультацій та вирішення проблемних питань громадян в режимі «онлайн». | | | |
| **Територія на яку проєкт матиме вплив:** | Кам’янська ОТГ | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигоди** | 9447 жителів ОТГ | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | Інструменти прямої демократії, якими є Електронні петиції, все більше набирають популярності в управлінні ОТГ. Залучення жителів для прийняття ключових рішень в громаді та розвитку відповідальності – є прямим виявом демократичного суспільства. Система Електронних петицій дозволятиме мешканцям громади реєструвати важливі питання чи проблеми, що потребують вирішення, на сайті ОТГ в окремій рубриці, проводи інформаційну кампанію серед жителів щодо підтримки пропозицій та у разі набрання необхідної кількості голосів – винесення даного питання на розгляд сесії сільської ради ОТГ. | | | |
| **Очікувані результати:** | На сайті сільської ради створений розділ, який дозволятиме:   * Реєструвати мешканцям громади петиції про важливі питання для вирішенні у громаді та голосувати за них; * Надавати консультації мешканцям з питань, що відносяться до компетенції міської влади; * Створювати тематичні групи для обговорення питань, що стосуються функціонування громади; * Залучення громадян до управління Кам’янською ОТГ; * Впровадити засоби прямої демократії на території ОТГ. | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | * Підготовка технічного завдання для створення або для долучення до існуючих веб-інструментів; * Написання та затвердження Положення про електронні петиції; * Розробка веб-інструменту Електронних петицій; * Промоція створеної системи Електронних петицій серед жителів громади. | | | |
| **Період здійснення:** | **2021 – 2023 роки:** | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2021** | **2022** | **2023** | **Разом** |
| **20** | **30** | - | **50** |
| **Джерела фінансування:** | Не потребує залучення додаткового фінансування | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Кам’янська сільська рада, громадські організації. | | | |
| **Інше:** |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | 3.2.3. Підвищити рівень участі жителів громади в громадському житті. | | | |
| **Назва проєкту:** | **Створення молодіжної ради.** | | | |
| **Цілі проєкту:** | Запровадити інструмент «молодіжного голосу» у громаді, створити можливість молодим людям впливати на розвиток громади через консультування, розробку та реалізацію молодіжної політики. | | | |
| **Територія на яку проєкт матиме вплив:** | Кам’янська ОТГ | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигоди** | 9447 жителів ОТГ | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | Молодіжні ради є консультативно-дорадчим органом, який утворюється при органах місцевого самоврядування із представників молоді для консультування, розробки та реалізації молодіжної політики на місцях. Молодіжні ради є освітнім майданчиком для розвитку демократії, промоцією ОТГ (через можливість доступу до активності молодих людей у сучасних інформаційних каналах), соціальним ліфтом для молодих та активних жителів громади, середовищем для розвитку молоді, кадровим резервом для органів управління ОТГ, установ та бізнесу. Якщо у громаді є молодіжна рада – це є символом того, що місцева влада готова до системної та прозорої молодіжної політики, а сама громада не помилилась на останніх виборах. | | | |
| **Очікувані результати:** | * Створено молодіжну раду; * Залучено молодь до розвитку громади; * Покращено комунікацію з молоддю та мешканцями ОТГ з боку громади; * Розроблено та впроваджено молодіжну політику у громаді. | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | * Стимулювання молоді до утворення молодіжної ради; * Ресєтрація молодіжної ради при Кам’янській ОТГ; * Залучення молоді до розробки та реалізації молодіжної політики у громаді. | | | |
| **Період здійснення:** | **2021 – 2023 роки:** | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2021** | **2022** | **2023** | **Разом** |
| **10** | **-** | **-** | **10** |
| **Джерела фінансування:** | Місцевий бюджет, підприємці, донорські та інші кошти, які не заборонені законодавством України. | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Кам’янська сільська рада, громадські організації, мешканці ОТГ. | | | |
| **Інше:** |  | | | |